
[image: image1.png]





Contrat de rivière Dyle-Gette

Introduction relative à la structuration du document

§ 4. Synthèse succincte de chaque action menée :
C’est le chapitre principal du rapport, puisqu’il comporte les actions réalisées par la Cellule de coordination durant la période considérée.

Comment les actions mentionnées y sont-elles classées ? Pour des raisons de cohérence, nous avons listé, les uns après les autres, l’ensemble des 70 engagements souscrits par la Cellule de coordination dans le PA 2023-2025 initial du CRDG, en respectant leur ordre et leur numérotation issus du tableau global du PA approuvé en 2022. Les éventuelles nouvelles actions (non prévues initialement) sont ajoutées en fin de chapitre.

Par conséquent, ce sont à la fois la même liste, le même ordre, les mêmes formulations d’actions et les mêmes numérotations d’actions qui reviendront systématiquement dans chaque rapport d’activités (intermédiaires et finaux) tout au long des années 2023 à 2025.
De plus :
1) En surligné vert dans le texte
Il s’agit de renvois d’infos vers d’autres actions du rapport ou vers le rapport d’activités précédent. Ce renvoi permet de mettre en évidence les nombreux liens qui existent entre les actions du programme, mais aussi d’éviter de faire du « copier/coller » qui alourdirait inutilement le rapport.

Pourquoi y a-t-il des risques de répétitions possibles entre plusieurs actions dans le texte ? D’une part parce que les engagements 2023-2025 de la Cellule de coordination contiennent eux-mêmes une certaine part de liens, de redondances, ou à tout le moins de recoupements partiels, entre eux. D’autre part, parce que la structure du formulaire de rapport (standardisé à l’échelle de tous les CR de Wallonie) est telle que des chapitres à détailler contiennent eux-mêmes une certaine part de liens, de redondances partielles, entre eux.

Pourquoi faire des renvois vers les bilans d’activités précédents ? Parce qu’il est préférable de limiter la proportion du contenu rédactionnel qui figurait déjà dans le bilan d’activités précédent. Néanmoins, étant donné que la plupart des actions réalisées s’étalent sur 2 ou 3 ans, il est parfois utile d’en rappeler les objectifs et les acquis ou avancées de l’année précédente.

2) En surligné jaune dans les numéros d’actions
Il s’agit des actions d’information/sensibilisation (en principe, à reprendre au § 7. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés).

Certaines actions intègrent à la fois un volet « non informatif » et un volet « informatif » : dans ce cas, le n° de l’action est souligné en jaune d’office.

3) En surligné bleu dans le texte
Nous n’avons pas consacré de temps à ces actions lors de l’année 2023.
(RAS en 2023) 

4) Les listes présentées sont non exhaustives

Au sein de la Cellule de coordination, chaque membre du personnel, dans le cadre de son travail au quotidien, rentre fréquemment en contact avec des interlocuteurs à facies très variés. Les listes non exhaustives permettent de relater la diversité de ces contacts.
5) Dans la table des matières 
Cliquez sur l’action qui vous intéresse pour accéder directement à celle-ci.
Table des matières

61. Etat d’avancement général des missions du Contrat de rivière en 2023


72. Nombre d’actions prévues pour l'année 2023


73. Nombre et ampleur des actions effectivement réalisées dans l’année 2023 classées en fonction de leur planning initial dans le programme


84. Synthèse succincte de chaque action menée en 2023


10N°694 : Organiser la cérémonie de signature du PA 2023-2025 :


10N°695 : Répondre aux sollicitations diverses de la part de partenaires non membres du CRDG


13N°696 : Favoriser une communication plus globale à l’attention des manèges et des propriétaires de chevaux


13N°697 : Assurer un service d’aide-conseil pour les propriétaires non membres du CRDG de zones humides et d’étangs (sur demande)


13N°698 : Poursuivre la gestion de l’Hydrocotyle fausse-renoncule


14N°699 : Poursuivre la gestion de la Jussie à grandes fleurs


14N°700 : Mettre à jour l’inventaire de la Balsamine de l’Himalaya le long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette


14N°701 : Poursuivre la coordination d’un programme d’éradication de la Balsamine de l’Himalaya à l’échelle du bassin Dyle-Gette


16N°702 : Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette


16N°703 : Poursuivre la coordination d’un programme d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du bassin Dyle-Gette


17N° 704 : Aide à l’organisation de la descente de la Dyle en kayak


17N°705 : Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau


18N°706 : Assurer une communication sur l’inventaire des zones sensibles et à haute valeur écologique le long des cours d’eau pour adapter les entretiens et travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones


18N°707 : Former les communes aux bonnes pratiques en matière de gestion intégrée et concertée des petits cours d’eau et abords


18N° 708 : PGRI : aide et écolage des communes pour encoder les projets dans l'application "PARIS"


18N°709 : Coordonner la réalisation d’un ouvrage « Histoire(s) en Gette » en collaboration avec les historiens locaux du bassin de la Gette


18N°710 : Développer le projet pédagogique "poissons en classe"


19N°711 : Organiser un cycle de promenades guidées le long des cours d'eau


19N°712 : Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE


19N° 713 : Animations du public scolaire pour la campagne "Ici, commence la mer"


19N° 714 : Relayer les initiatives prises par les producteurs d'eau, par Protect'Eau et par le SPW-DESO en matière de protection des eaux souterraines


20N° 715 : Favoriser la cohabitation harmonieuse homme-castor en Dyle-Gette


20N° 716 : Réactualiser l’inventaire des points noirs le long des cours d’eau 2023-2025 du CRDG


21N°717 : Coordonner le programme des JWE à l’échelle du bassin Dyle-Gette


21N°718 : Programmer des animations pour le public scolaire à l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE


21N°719 : Favoriser le développement d’opérations « rivières propres » à l’échelle locale


24N°720 : Développer une procédure coordonnée à l’échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour lutter contre les infractions environnementales le long des cours d’eau


24N°721 : Aider aux rencontres intercommunautaires avec les acteurs flamands des bassins de la Dyle et de la Gette


25N°722 : Favoriser les « teambuilding » destinés aux entreprises et autres publics adultes


25N°723 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du développement rural


25N°724 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du tourisme


25N°725 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs


26N°726 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de Natura 2000 (Natagriwal ...)


26N°727 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des entreprises (Alliance Centre BW...)


26N°728 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des mouvements de jeunesse et autres structures jeune public


27N° 729 : Collaborer avec le secteur culturel


27N° 730 : Coordonner des opérations ciblées sur la résolution de types de points noirs spécifiques le long des cours d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette


27N° 731 : Fournir un service de prêt de gobelets réutilisables à l'effigie du CRDG


27N°732 : Fournir ou prêter du matériel d’exposition, d’information et d’animation


28N°733 : Prêter du matériel de gestion


28N°734 : Réaliser et diffuser des supports de communication et de sensibilisation adéquats à l’attention des riverains et de la population à l’échelle du bassin Dyle-Gette


28N°735 : Répondre aux sollicitations diverses de la part des partenaires membres de l’asbl CRDG


33N°736 : Soutenir la réalisation de projets locaux


34N° 737 : Participer à des inventaires piscicoles ciblés et des opérations d’empoissonnements ciblées


34N° 738 : Poursuivre la campagne de sensibilisation "Ici, commence la mer", portant sur les rejets toxiques dans les avaloirs, éviers et WC


35N° 739 : Riparias: développement des sciences participatives


35N° 740 : Riparias: élaboration des plans de gestion


35N° 741 : Riparias: formation à la reconnaissance


35N° 742 : Riparias: inventaire de terrain


35N° 743 : Riparias: monitoring de gestion


36N° 744 : Collaborer à des projets de développement d'espaces de frai dans les cours d'eau


36N° 745 : Poursuivre la procédure coordonnée à l’échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour améliorer la réactivité (communication, intervention...) lors des pollutions accidentelles dans les cours d’eau


37N° 746 : PGRI : organiser une visite guidée de projets réalisés via la "subvention Tellier"


37N°747 : Organiser des rencontres d'information et d’échanges entre les partenaires du CRDG


37N°748 : Organiser des sessions de présentation d'actions illustratives réalisées par les partenaires dans le cadre du programme d’actions du CRDG


38N°749 : Organiser une rencontre d'information et d’échanges entre les partenaires du CRDG sur le thème "eau et entreprises"


38N°750 : Poursuivre le réseau d'analyse de la qualité des eaux du CRDG


38N° 751 : Complétion du réseau de panneaux nominatifs en place le long des rivières sur les voiries carrossables et les sentiers/chemins de promenade


39N°752 : Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook du CRDG


39N°753 : Poursuivre l'utilisation de l'outil de sensiblisation/communication sur la problématique des déchets diffus dans les cours d'eau


39N°754 : Développer l'exposition du CRDG et favoriser son itinérance


40N°755 : Editer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG + l’agenda du CRDG


41N°756 : Fournir des articles du CRDG pour bulletins/sites web des communes et associations partenaires du CRDG (sur demande)


41N° 757 : Projet « Belles photos de rivières sur Facebook »


41N°758 : Relayer les activités du CRDG auprès de la presse


41N° 759 : PGRI : informations sur la manière de gérer les problèmes d'érosion/ruissellement/coulées boueuses en provenance de la zone agricole


41N° 760 : PGRI : Informer les propriétaires d'étangs sur les procédures à suivre en matière de vidange


42N° 761 : PGRI : Créer un répertoire des référents inondations pour le sous-bassin Dyle-Gette


42N° 762 : PGRI : Initier et/ou favoriser la mise en place de groupes de travail locaux sur la thématique inondation


42Nouvelles actions :


42N°N23DG0881 : Réaliser une publication "code de bonnes pratiques du riverain de cours d'eau"


42N°N23DG0882 : mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Espèces exotiques envahissantes et cohabitation avec le castor"


44N° ?????? : Mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Développement de la culture du risque d’inondation et de projets visant à améliorer la résilience du territoire face aux inondations »


455. Mise en place et état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie en 2023


456. Rédaction d’un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière en 2023


457. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés en 2023


458. Thématiques des groupes de travail et état d’avancement des travaux en 2023


459. Autres activités réalisées en 2023


4610. Coordonner et élaborer avec les partenaires un protocole d’accord pour 2023 -2025


4611. Suivi des solutions préconisées par le Comité de rivière (AG du CRDG) en 2022 pour améliorer les résultats du contrat de rivière


4612. Revue de presse


4613. Nombre et dates des entrevues


4714. Synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l’année 2023


4715. Formulation de solutions préconisées en 2023 par le Comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière


4716. Tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus


4717. Relevé des dépenses effectuées pendant l’année 2023 suivant les différents postes budgétaires, approuvé par le Comité de rivière


4718. Montants prévisionnels de l’année 2024 budgétisés pour les différents postes, approuvés par le Comité de rivière





1. Etat d’avancement général des missions du Contrat de rivière en 2023
I. d’organiser et de tenir à jour un inventaire de terrain : voir le chapitre 5
II. de contribuer à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 du Code de l’Eau et de participer à la réalisation de ces objectifs : voir la toute grande majorité du rapport
III. de contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique : voir la toute grande majorité du rapport
IV. de favoriser la détermination d’actions par les groupes de travail visés à l’article R.52, § 2 : voir le chapitre 8
V. d’assurer l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans les limites géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d’événements et de publications : voir le chapitre 7 et les numéros et/ou les intitulés d’actions surlignés en jaune
VI. de contribuer, en vue d’une gestion intégrée du cycle de l’eau, à la réalisation d’outils spécifiques selon la méthodologie mise en place par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées visé à l’article D.18, l’agenda 21 local, les plans communaux d’environnement et de gestion de la nature visés à l’article D.48 du Livre Ier du Code de l’environnement, le Plan de Prévention et de Lutte contre les Inondation et leurs Effets sur les Sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active prévu par l’article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :
Pour rappel, le CRDG reste à la disposition du SPW- DNF/DCENN/DESU pour apporter sa contribution, le cas échéant, à la mise en œuvre de Natura 2000, du PGRI/PARIS « Dyle-Gette » et du PGDH « Escaut »  
Le CRDG reste à la disposition du SPW-DESU pour apporter sa contribution à la mise en œuvre de la concertation interrégionale Wallonie-Flandre pour la gestion de l’eau par sous-bassin versant 

Le CRDG continue à apporter son soutien, dans la mesure de ses possibilités, pour les plans/programmes/outils participatifs communaux liés au cadre de vie (PCDN, PCDR, Agenda 21, projets Biodiver’Cité, GT « eau ») (Communes) 
Voir les actions n° 692, n°706, n°707, n°721, n°723, n°725, n°726, n°735  
+  voir l’action n° N23DG0882 « espèces exotiques envahissantes/cohabitation castor » 
+ voir la nouvelle action liée à la convention « prévention inondations » 
VIII. d’assurer le suivi des actions visées dans le protocole d’accord :
La Cellule de coordination du CRDG continue à prendre des initiatives qui ont pour objectif de permettre, indirectement, aux partenaires de réaliser plus facilement leurs engagements PA 2023-2025. Ces initiatives de la Cellule de coordination portent sur l’ensemble du bassin Dyle-Gette : elles s’adressent à un grand nombre de communes partenaires (voire à toutes) et/ou à tous les gestionnaires de cours d’eau. La plupart de ces initiatives figurent aussi, en tant que telles, dans la liste des engagements 2023-2025 de la Cellule de coordination.

Par ailleurs, certains partenaires continuent à solliciter d’initiative la Cellule de coordination pour les aider à concrétiser plus facilement un ou plusieurs des engagements qu’ils ont souscrits dans le PA 2023-2025 du CRDG. En répondant positivement à de telles sollicitations, la Cellule de coordination favorise aussi la mise en œuvre de ce programme d’actions.

Pour rappel, la 2ème enquête de suivi du PA 2020-2022 a été lancée le 7 décembre 2021. Les principaux résultats quantitatifs ont été présentés lors de l’AG du 15 mars 2022 (cfr rapport d’activités 2022).
+ voir le chapitre 3 ci-dessous.
La 3ème enquête de suivi (celle de la clôture du PA 2020-2022) s’est déroulée d’avril à juillet 2023. Les résultats de cette enquête ont été envoyés à l’ensemble des partenaires début juillet 2023.
Courant 2023, le CRDG a relancé à plusieurs reprises les partenaires retardataires qui n’avaient pas encore communiqué leurs engagements pour le PA 2023-2025 et/ou le suivi final de leurs engagements 2020-2022 : notamment les Communes de La Hulpe, Lincent et Mont-St-Guibert.

La 1ère enquête de suivi du PA 2023-2025 a été lancée début février 2024, au départ de la nouvelle plateforme SPW/CR de W.
L'association peut également se voir confier des missions techniques par le Gouvernement de la Région wallonne (art.D.32, §3, al.3 du Code de l'Eau) et par le Collège provincial de la Province du Brabant wallon :
Voir les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) :

· aide financière spécifique du Brabant wallon accordée au CRDG pour la 14ème année consécutive ! (voir les actions n° 701 et 703)
·  + nouvelle aide financière spécifique de la Wallonie accordée au CRDG pour la période de 2023-2025 (voir la nouvelle action n° 882) 
2. Nombre d’actions prévues pour l'année 2023
182
3. Nombre et ampleur des actions effectivement réalisées dans l’année 2023 classées en fonction de leur planning initial dans le programme
(cette année-là, les années antérieures ou hors programme)

Pour 7 partenaires ayant répondu au 20/03/24 : 
49 actions réalisées
30 actions en cours

4. Synthèse succincte de chaque action menée en 2023
Il s’agit ci-dessous uniquement des actions du PA 2023-2025 dont la Cellule de coordination du CRDG est maître-d’œuvre.

NB : il conviendrait d’y ajouter les nombreuses autres actions du PA dont les partenaires du CRDG sont maîtres-d’œuvre (cfr les procédures de suivi mises en place, voir chapitre 1. VIII ci-dessus).
N°692 : Implication du CRDG dans le Pôle régional de l’Eau
Pour rappel, notre collègue Isabelle (suppléante) représente depuis 2020 les CR de Wallonie en compagnie de Samuel Vander Linden (CR Meuse aval) au sein de cet organe consultatif à l’échelle de la Wallonie. Faute d’autres candidatures au sein des 14 CR de W, leur mandat a été reconduit courant 2022 pour une période de 5 ans.

Le travail est conséquent (voir les bilans d’activités 2021 et 2022).
Réunion où le duo de représentants des CRWs se sont impliqués :
	25-01-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION PREVISIONNELLE
	Teams

	27-01-23
	Pôle ENV - Assemblée générale - REUNION CONFIRMEE
	Salle Wallonie

	01-02-23
	GT PGDH3
	Teams

	08-02-23
	GT PGDH3
	Teams

	15-02-23
	GT PGDH3
	Teams

	23-02-23
	GT PGDH3 réunion supplémentaire
	Teams

	24-02-23
	GT PGDH3 confirmée
	Teams

	15-03-23
	Pôles RUR et ENV : Av-projet de décret "travaux dans les cours d'eau" : convocation présentation 15.03.23
	Teams

	22-03-23
	Pôles RUR et ENV : Av-projet de décret "travaux dans les cours d'eau" : réunion 22.03.23
	Teams

	12-07-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION CONFIRMEE
	Teams

	19-07-23
	Pôle ENV - Assemblée EAU - REUNION confirmée
	Teams

	23-08-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION CONFIRMEE
	Teams

	20-09-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION confirmée
	Teams

	25-09-23
	Pôle ENV Assemblée EAU réunion supplémentaire
	Teams

	04-10-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION Intermédiaire
	Teams

	20-10-23
	Pôle ENV - Assemblée " SOL "- REUNION PRESENTIELLE
	Salle Europe

	25-10-23
	Pôle ENV - Assemblée " EAU "- REUNION PREVISIONNELLE
	Teams

	07-11-23
	Fwd: Pôle ENV - GT "AGW Délinquance"- REUNION CONFIRMEE
	Teams

	21-11-23
	Fwd: Pôle ENV - GT AGW Délinquance - REUNION CONFIRMEE
	Teams

	21-12-23
	Pôle ENV - Présentation de l'AGW "Code du sous-sol"
	

	21-12-23
	Codes Sous-sol - Séance présentation 
	Teams


	09-02-23
	Eau
	2 AGW-Circulation cours

	09-02-23
	Eau
	PASH 2022-02

	01-03-23
	Eau
	Projets des troisièmes Plans de gestion par district hydrographique wallons

	22-03-23
	Eau
	Zones Prévention-LinceP5-SPRIMONT

	30-03-23
	Agriculture - Eau - Envi. - Nature - Pêche - Ruralité
	Modification du Code de l’eau : travaux et interventions sur les cours d’eau en cas de force majeure

	29-06-23
	Eau
	ZonesPrev-Barrage Gileppe-JALHAY

	29-06-23
	Eau
	ZonesPrev-Biran Prairie F7-ROCHEFORT

	18-07-23
	Eau
	Réutilisation des eaux urbaines résiduaires : mise en œuvre du Règlement européen 2020/741

	26-07-23
	Eau
	Exploitation de systèmes ouverts en géothermie peu profonde (première lecture)

	22-09-23
	Eau
	Zones prevention-In Der Klein Herresbach-BULLANGE

	29-09-23
	Eau
	Stratégie intégrale sécheresse : gestion des pénuries d’eau

	31-10-23
	Eau - Environnement
	Optimisation de la gestion publique de l’assainissement autonome

	22-11-23
	Eau
	Zones de prévention-Aux Aspèges D1-PALISEUL

	30-11-23
	Eau
	Zones prévention-Puits Pâture Yannou F6-ROCHEFORT

	06-12-23
	Déchets - Eau - Envi. - Sols
	Modifications de législations environnementales

	21-12-23
	Eau
	Zones de prévention-Barrage Vesdre-EUPEN


Liste des dossiers avec avis remis ou transmis pour avis aux collègues concernés CRWs :
N°693 : Assurer un suivi des opérations de traitement biologique des petits cours d'eau pollués

Pour rappel, il s’agit d’aider les ruisseaux en attente d’égouttage (pas avant 2024 ou 2027) dans de petits hameaux en milieu rural. Ces petits rus ont d’autant plus souffert durant le confinement où la charge polluante fut parfois doublée. Il s’agit aussi d’accompagner les riverains de trois hameaux pilotes, respectivement sur les Communes de Lincent, Jodoigne et Ramillies, dans les diverses étapes du projet (voir les bilans d’activités 2021 et 2022).
En 2022, plusieurs suivis des campagnes de mesures ont été menés sur le terrain avec Idrabel.
8 juin 2023 : dernières mesures sur le Rys à Lincent + traitement.
Mise en réseau en décembre 2023 avec Idrabel et la Commune de Grez-Doiceau ainsi que l’asbl Kick Grez-Doiceau, rien de concrétisé à ce jour.

La commune de Ramillies n’a pas poursuivi le projet avec Idrabel et les riverains de Huppaye. La station d’épuration in BW étant en construction, les riverains pourront s’y raccorder prochainement et l’in BW va veiller à reprendre un maximum de rejets directs du voutement concernés afin de préserver le Ruisseau St Jean.
18/09 : la commune de Lincent souhaite poursuivre avec Idrabel mais pas tant que les pollutions de HAP au Rys (via le BO) ne sont pas mises à l’étude et conclusions à la clé sur la pertinence.

N°694 : Organiser la cérémonie de signature du PA 2023-2025 : 
A eu lieu le 21 mars 2023 à Mont-Saint-Guibert, en suite de l’assemblée générale semestrielle de l’asbl CRDG.
Avec la collaboration de la Commune de Mont-St-Guibert.
Plusieurs animations ont été présentées aux membres, ainsi qu’une sensibilisation ICLM Grand Public à l’entrée de la salle.
Un retour sur événement (reporting photos + envoi PA 2023-2025) a été adressé à tous les membres début juillet.

N°695 : Répondre aux sollicitations diverses de la part de partenaires non membres du CRDG
(Riverains, particuliers, bureaux d'études, candidats stagiaires, structures éducatives, organisations diverses …)
Pour rappel, la Cellule de coordination continue à poursuivre ce travail, dans la mesure de ses disponibilités. Ne sont pas compris dans les listes ci-dessous toutes les concertations et contacts téléphoniques.

NB : outre les sollicitations de personnes privées à titre individuel, beaucoup de ces sollicitations « extérieures » émanent aussi de partenaires issus du 2d cercle de partenariat (cad des organismes qui collaborent +/- régulièrement avec le CRDG mais qui ne sont pas membres du CRDG).

NB : les sollicitations des partenaires membres de l’asbl CRDG sont par ailleurs traitées à l’action n° 735.
1) Réponse aux sollicitations diverses (sauf celles en lien avec la résolution de points de points noirs le long des cours d’eau) :
Pour rappel, nous sommes notamment sollicités concernant la gestion des cours d’eau, les obligations des riverains et celles du gestionnaire du cours d’eau, les modifications de niveau d’eau à proximité de vannes, des demandes d’info de la part de riverains à propos de travaux effectués aux cours d’eau ou du cadre juridique lié aux cours d’eau, le parcours de cours d’eau, l’assainissement des eaux, des demandes de collaboration (notamment pour des actions de sensibilisation), des infos sur le CRDG .... Dans la plupart des cas, nous répondons par mail ou tél et/ou nous transférons la demande vers les gestionnaires ou les partenaires concernés (nb : nous ne faisons plus de relevés systématiques de ce genre de demande depuis 7 ans, faute de temps).

NB : de nombreux riverains continuent à nous solliciter pour infos, avis ou relais, pour les obligations en matière de rejets des eaux usées, l’état des lieux de leur cours, la présence de castor, la présence de plantes invasives, les risques d’inondations ...

NB : par ailleurs, de nombreux groupes de riverains continuent à utiliser les réseaux sociaux afin d’appuyer les demandes de renseignements/suivis (y compris les colmatages de DO/déversoirs d’orage).

Nb : cette liste n’est pas exhaustive (notamment tous les appels téléphoniques)
- 16 janvier : rencontre avec un nouvel habitant du Moulin de Chapelle autour de la thématique du risque d’inondations.

- 3 février : suivi avec les Amis de la Terre fin d’organiser un big jump en juillet 2023 en collaboration avec le CR Haute Meuse
- 19 février : suivi demande d’une riveraine de Villers-La-Ville afin d’apposer un pochoir ICLM suite à des dépôts de mégots au niveau d’un avaloir sur l’entreprise Carbodiam

- 21 février : réunion avec le CR Vesdre concernant la gestion des EEE et le projet Life Riparias

- 23 février : suivi demande d’une riveraine de Ans afin d’apposer un pochoir ICLM suite à des dépôts de mégots/peinture au niveau d’un avaloir (renvoi au CR de W concerné)
 - 8 mars : Rencontre avec un riverain de Bousval pour préparer un chantier de gestion EEE

- 13 mars : réponse Bureau d’étude ICEED concernant projet aménagement « inondations » sur la Dyle à OLLN.

- 22 mars : rencontre avec le propriétaire du Moulin Joséfa à Walhain autour du risque d’inondation et des obligations en tant que riverains et en tant que gestionnaire du cours d’eau. Le CRDG a convié la DCENN pour cette rencontre.

- 23 mars : suivi riverain Ramillies (égout en fond de jardin à Huppaye)
- 23 mars : suivi riverain Incourt (info bassin orage à Opprebais)
- 23 mars : relais demande de l’entreprise ZUKO vers les gestionnaires cours d’eau et in BW

- 25 mars : suivi riverain Incourt (info collecteur eaux usées Piétrebais)
- 28 mars : suivi souci déversement eau de piscine à Waterloo 

- 28 mars : enseignante à L'Ecole Escale (info nettoyage cours d’eau) 

- 30 mars : demande de collaboration pour le village du Saule (renvoi aux CR de W concernés et via ICLM)
- 11 avril : infos pour guide nature à Court-St-Etienne

- Début juin : sollicitation de la part d’un propriétaire privé pour lui venir en aide dans la gestion de la berce du Caucase envahissant son jardin à Beauvechain. Cette demande s’est conclue par la mise en place d’une formation pratique à l’adresse des stagiaires du CRABE, en complément de la formation théorique dispensée par le CRDG.
- 6 juin : réunion préparatoire avec le CR Senne pour l’organisation d’un évènement sur la commune de Waterloo (Verger en fête).

- 09 juin : repérage sur site et rencontre à Renipont Plage (Rixensart) pour le Big Jump avec asbl Bubbles and More et le gestionnaire privé du site.

- 22 juin + 28 juin : réponses à la sollicitation du CR Dendre pour le projet DIPROS

- 27 juin : contacts divers suite à plainte de riverain Lincent (pollution boues de curage le long du Ry)
- 27 juin + 4 juillet : infos à l’attention d’un candidat à l’hydroélectricité
- juillet : riverain Beauvechain (info législation résineux)

- juillet : riverain Noduwez (Orp-Jauche) (stockage des terres dans axe de ruissellement)

- collaboration suivie pour la plateforme Kick de Grez-Doiceau, (notamment pour l’opération « tondeuse au garage » et pour la problématique des dépôts de tonte en bordure de rivière) («  Je n'ai pas tondu ma pelouse en mai, et maintenant ? - Kick asbl (kickbelgium.be) » - Lecture de leurs bulletins de liaison 
- 4 juillet : renseignements informations aux riverains, plantations de résineux le long d'un cours d'eau, 

Rue Deprez et Rue Valise à Beauvechain (Tourinnes-La-Grosse et Nodebais).

-10 juillet : réponse à un agriculteur de Lincent, dépôt des terres de curage « polluées » suite au BO autoroutier.

Suivi en cours avec la commune et le SPW.
- 7 juillet : mise à jour des fiches scouts mains pour le site en ligne 
- 7/08 :demande d’une paysagiste pour mandat de la commune de Genappe de redessiner le nouveau Parc de la Dyle.
- 26/08 : demande d’un riverain au sujet des PN CRDG à Bousval
- 1/09 : riverain de Incourt qui demande régulièrement des informations sur le BO de Incourt, Orbais.

- 08/09 : pêcheurs de Zétrud Lumay pour suivi des berges de la Grande Gette avec le SPW et sécuriser les lieux avec la commune de Jodoigne.

- 15/09 : demande de la commune de Woluwé Saint-Pierre pour avis des macarons dans le projet « ICLM ».

- 18/09 : demande d’un riverain, retrait d’embâcle sur de Ry Angon au niveau du pont Rue de la Limite, 31 à Ottignies-LLN

- 26/09 : suivi avec le garde de Chez Swift en vue d’un chantier de Nettoyage de AAT sur l’Argentine

- 28/09 : demande de renseignements de riverains afin de participer au nettoyage de cours d’eau.

- 03/10 : demande d’un conseiller communal (rencontre inauguration locaux de AAT), suivi inventaires PN rejets du CRDG.

- 28/11 : demande du Centre Scolaire Saint-François Xavier à Verviers afin de sensibiliser nos élèves au monde qui nous entoure et à la problématique du climat par le projet « ici commence la mer », redirection vers le CR Vesdre.

- 6/12 : demande d’une riveraine, problématique du Castor (plantations avenue Belle voie) Wavre, cela débouche sur article dans « bonjour Wavre » et une collaboration à venir avec le SPW-DCENN semaine de l’arbre novembre 2024.
- 4 juillet : réponse demande d’infos pour projet d’hydroélectricité sur la Grande Gette à Dongelberg (propriétaire de moulin)

- 1er août : rencontre avec le CR Dendre et l’asbl CARAH pour faire connaissance avec le projet « DIPR’Eau » et la plateforme « DIPROS ». Le CRDG accepte de devenir ambassadeur en Dyle-Gette pour ce projet et invite ses concepteurs à faire une présentation lors de la prochaine AG du CRDG (voir l’action n° 725)
- 23 et 24 octobre : réponse  à propos d’un projet d’urbanisme dans la vallée du Ry du Pré Delcourt à Chaumiont-Gistoux (Groupe sentiers + Les Sources du Ronvau)

- 29 novembre : réponse à la VMM pour une demande de prix (bâche incivilités le long des cours d’eau)

- 7 décembre : réponse à un riverain à propos de la présence du castor sur la Dyle à Wavre
- 08 décembre : contact avec le bureau d’étude ARIES

- 12 décembre : envoi à un chercheur de l’ULB  d’articles de référence sur l’hydraulique cistercienne à Villers-la-Ville 

+ Les demandes d’étudiants dans divers domaines (soit recherche d’informations, soit demande de stage/TFE) continuent à se multiplier : 
· 9 + 12 janvier : nombreux contacts et suivi en visio en vue de cibler un TFE pour une étudiante (Noémie Bonaventure) : mise en contact avec la Société Fugro et in BW + nombreuses recherches et mise à disposition de divers documents. 

· 13 janvier : demande d’interview professionnel pour un élève de rhéto
· 12 mars : réponse à L. Tellier pour demande de stage

· 17 mai : rencontre avec Benjamin de Salle en vue de son stage au CRDG

· du 20 juin au 12 août : accueil de Benjamin de Salle  pour un stage de Bachelier de spécialisation- Conseiller en environnement (IPAMC Soignies)
· du 03 avril au 11 avril : stage de découverte de Fabian Danel, étudiant à Gembloux AgroBioTech.

· 30 mai : réponse à P. pour demande de stage 

· entre octobre et décembre 2023, traitement de 5 demandes de stage différentes (Haute Ecole Louvain en Hainaut, Gembloux AgroBioTech, UCLAgroBioTech, dont 3 aboutiront pour des stages courant 2024.
· 6/10 : demande de collaboration, cycle de formation breveté guide-nature pour nos actions locales.

+ Par ailleurs, nous continuons à être fort sollicités dans le cadre de notre participation au sein du Pôle régional de l’Eau en tant que représentant des contrats de rivière de Wallonie (voir l’action n° 692).
+ voir l’action n° 697 : conseils aux particuliers pour les propriétaires de zones humides ou d’étangs
+ voir l’action n° 732 : fournir ou prêter du matériel d’exposition, d’information et d’animation
+ voir de nombreuses autres sollicitations intégrées ailleurs dans ce bilan d’activités
2) Réponse aux sollicitations diverses concernant la résolution de points noirs le long des cours d’eau :

Pour rappel, nous sommes notamment sollicités concernant des points noirs (atteintes aux cours d’eau). Dans la plupart des cas, nous répondons par mail ou tél et/ou nous transférons la demande vers les gestionnaires concernés (nb : nous ne faisons plus de relevés systématiques de ce genre de demande depuis 7 ans, faute de temps).
Nb : cette liste n’est pas exhaustive (notamment tous les appels téléphoniques)

· Suivi de la pollution du 6/12/22, sur l’Orbais rue de la Gobie à Perwez : investigation du SPW-DPC, suivi et enquête de terrain poursuivis en 2023 : nombreuses réunions en 2023 et bureau d’étude désigné avec sondage et échantillonnage sur la parcelle polluée + fossé et cours d’eau. Les travaux de dépollution de sol ont débuté le 16 août 2023 avec excavation sur toute la parcelle. Suivi régulier avec le service travaux de Perwez afin de changer et évacuer les absorbants et avec le service environnement de Perwez afin d’aider les riverains à introduire un dossier au fond Promaz.

· Suivi de la pollution du 21/12/22, sur la Grande Gette à Jodoigne à, vérification de la réalisation de travaux de mise en conformité d’une entreprise au zoning de Jodoigne responsable d’une pollution récurrente, pose d’un débourbeur décanteur d’hydrocarbure. Nombreux suivis des consommables saturés + « tracing » de l’évacuation avec le SPW - DCENN/Ville de Jodoigne et entreprise.

· 9 janvier : suivi Police de Wavre, présence de graisse durcie sur le talus sis entre la Dyle et l'arrière d’une friterie. Les exploitants ont procédé au nettoyage du talus et sécurisé la zone de stockage.

· 12 janvier : suivi dossier SNCB (stockage de terre en bordure de la Dyle), quid autorisation.

· 28 mars : suivi riverain à Marilles (Orp-Jauche) et SWDE (traces d’huile hydraulique suite à la cassure d’un flexible de la machine).

· 1er juin : déchets dans la Dyle signalé par la Police de Wavre, intervention de Aer Aqua Terra (extraction d’une piscine déchirée) 
· 29 août : suivi pollution hydrocarbure de l’Orbais. Rencontre de l’entreprise chargé de la dépollution du terrain contaminé.

· 5 septembre : suivi du chantier de dépollution à Orbais, discussion avec l’entreprise sur les problèmes rencontrés (terrain très humide). 
· 16 octobre : demande du service environnement d’Ottignies pour une visite de terrain de certain PN rejets chez des particuliers

· 19 octobre : réunion avec les services environnement/travaux d’Ottignies-L-L-N concernant la résolution des PN rejets.

· 2 novembre : relais d’une demande d’un riverain auprès du SPW-DCENN pour la résolution d’un PN « dépôt de déchets verts » sur l’Orne à Court-St-Etienne  

 + Nombreuses demandes (notamment sur FB) afin de venir en aide lors de pollutions accidentelles (surtout hydrocarbures), principalement de la part de riverains (voir l’action n° 745.4).
3) Présence du CRDG à diverses manifestations (organisations non partenaires du CRDG) :
- 16 janvier : participation à la visio SPGE en collaboration avec le Centre Forem Polygone de l’Eau « rejets des eaux usées industrielles dans les égouts via le CAI, Contrat de Service d’Assainissement Industriel ».
- 26 janvier : présence au vernissage visite de l’expo Ordures au Musée de la Vie Wallonne, sas dédié à ICLM

- 11février : colloque INONDEA organisé par le CR Escaut-Lys (présence + relance et suivi invitations aux communes en Dyle-Gette)

- 16 mai : présence à la cérémonie de signature du programme d’actions du CR Senne

- 21 novembre, journée inondation du CR Senne  

- 23 novembre Forum Be Wapp sur la propreté publique, Namur

- 24 novembre : webinaire sur la délinquance environnementale

- 30 novembre : Gestion de crise et résilience des territoires (UVCW) à Namur

- 19 décembre, participation à cérémonie des Orchidées de la PBW à Wavre
- 29 septembre : inauguration des nouveaux Locaux de Aer Aqua Terra, rue du Rivage à Wavre 

 + D’autres actions correspondent à de la présence du CRDG à des événements grand public ou jeune public : 
Voir l’action n°753 : sensibilisation sur la problématique des déchets diffus dans les cours d’eau

Voir l’action n°754 : favoriser la circulation de l’exposition du CRDG
4) Présentation du CRDG ou de thématiques du CRDG, via des exposés (organisations non partenaires du CRDG) :
- 25 mars : Journée environnement du Rotary à Nivelles (lors des JWE et représentation de AAT + missions du CRDG)

- 25 avril : Journée exercices Walibex à Wavre, mise en situation de pollutions de la Dyle par HAP par la Zone de Secours du BW (voir l’action n° 745.3).
- 21 juin : GT pollutions accidentelles CR du Hainaut + Hainaut Développement à Mons (idem)
- 6 octobre : GOW Dyle-Gette à Leuven (présentation de l’état d’avancement du projet Life « Riparias »  (SPW-DESU et VMM)

(voir l’action n° 721)
- 27 novembre : Présentation du CRDG en collaboration avec Bubbles And More à l’école du CEPES de Jodoigne

N°696 : Favoriser une communication plus globale à l’attention des manèges et des propriétaires de chevaux
Pour rappel, ce projet a été reporté de longue date, faute de temps.

L’intitulé de l’action est à revoir car tous les manèges et propriétaires de chevaux ne sont pas soumis aux obligations du PGDA, mais uniquement les installations avec un numéro d’exploitation agricole. De plus, il existe d’autres réglementations que ce secteur doit appliquer (ex : accès aux cours d’eau...).
Rédaction de la fiche de présentation de la problématique du stockage de fumier de cheval en bordure de rivière et des jus d’écoulement qui se déversent dans les avaloirs des rues.

Il a été soumise pour relecture à Protect’Eau et est en attente de la relecture des collègues.

N°697 : Assurer un service d’aide-conseil pour les propriétaires non membres du CRDG de zones humides et d’étangs (sur demande)
RAS en 2023
+ redondance partielle avec l’action n° 760
N°698 : Poursuivre la gestion de l’Hydrocotyle fausse-renoncule
1) sur des étangs et sur l'Argentine à Waterloo et La Hulpe : 
Entre la mi-juin et fin septembre de grosses actions ont été entamées sur les étangs du Domaine d’Argenteuil dans le cadre du projet LIFE Riparias. Le grand étang d’Argenteuil a été entièrement nettoyé. L’objectif affiché était de soulager les efforts de gestion entrepris en aval par le Brabant wallon. Les étangs amonts ont également été partiellement gérés. L’objectifs principal ici fut de dégager une certaine surface sur un étang totalement envahi, afin de faciliter son oxygénation en vue d’y relâcher des carpes herbivores. Si on se base sur ce qui s’est produit dans l’étang situé encore en amont, ces poissons devraient permettre de consommer les plantes en excès. Il s’agit d’un gestion pilote en Wallonie qui sera suivi dans le cadre du projet LIFE RIPARIAS. Le CRDG, en collaboration avec le DNF et le DEMNA, a dès lors rédigé et introduit diverses demandes de dérogation pour officialiser et valider cette action (dérogation à la loi sur les EEE et dérogation Natura 2000).
En outre, le CRDG continue de participer à la gestion récurrente de l’hydrocotyle sur l’Argentine menée par le Brabant wallon : formation des ouvriers et accompagnement lors de la gestion. La première intervention cette année a eu lieu le 12 juillet et très peu de plantes (ou fragments flottant) ont été retirées alors que des actions de gestion avaient eu lieu sur les étangs en amont indiquant par là une faible dispersion lors des opérations de gestions, point très positif.

 2) sur des étangs sur la Lasne à Lasne: 
- à Plancenoit : 
Divers suivis de gestion sont planifiés entre juillet et octobre 2023 sur ce site géré la première fois en 2021. Des plantes ont à nouveau été retirées des 2 étangs cette année, mais dans des volumes très restreints. Il y a donc bon espoir d’en venir à bout en 2024.
- à Ohain : 

Un suivi de surveillance a été effectué dans le cadre de la nouvelle Convention EEE. Rien n’a été retrouvé. Cela fait maintenant 4 ans qu’on ne retrouve plus rien, nous considérons que ce site est définitivement exempt d’hydrocotyle. Il n’y aura donc plus de suivi dorénavant.

3) sur un étang à Villers-la-Ville :

Découvert en début d’année 2023 lors des inventaires de terrain, un étang présentant un envahissement partiel par de l’hydrocotyle fausse-renoncule a été géré dès le 25 avril de cette année avec la participation active du propriétaire. D’un commun accord, c’est le propriétaire qui assurera le suivi de la gestion. Plusieurs visites de suivi ont été effectuées courant de l’été en complément de l’intervention du propriétaire. Quelques plantes ont encore été retirées mais là aussi bon espoir d’en venir à bout dès 2024.

+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias
N°699 : Poursuivre la gestion de la Jussie à grandes fleurs 

Divers suivis de gestion sont planifiés entre mai et octobre 2023 sur ce site géré pour la première fois en 2022. Le premier passage de suivi cette année (31 mai) a été fait en collaboration avec 2 chercheurs de Gembloux AgroBiotech désireux de documenter les suivis de gestion d’espèces exotiques envahissantes dans le cadre d’une convention passée avec la Wallonie. Très peu de jussies ont été retirées de ce plan d’eau au final cette année, mais l’espace laissé vacant a rapidement été colonisé par une autre EEE : l’élodée de Nutall.
+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias
N°700 : Mettre à jour l’inventaire de la Balsamine de l’Himalaya le long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Pour rappel, régulièrement, au gré des actions de lutte sur le terrain et de l’évolution des populations (éradications locales, découvertes de nouvelles populations...), la cartographie de la répartition des plantes exotiques envahissantes continue à se faire … 
En outre, cette année 2023 grâce aux recherches effectuées dans le cadre de la nouvelle Convention EEE, l’inventaire a été précisé dans les parties non encore gérées. 79,1 km ont ainsi été parcourus, répartis sur 7 cours d’eau (cf nouvelles actions N°N23DG0882).
N°701 : Poursuivre la coordination d’un programme d’éradication de la Balsamine de l’Himalaya à l’échelle du bassin Dyle-Gette

1) C’est la 14ème année que le Brabant wallon octroie au CRDG un subside complémentaire pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. A partir de cette année et pendant 4 ans, la Planification/programmation de la nouvelle campagne de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya comportera 3 volets principaux :

· Action professionnelle sur de nombreux cours d’eau du sous-bassin via l’engagement de 3 personnes de terrain, temps-plein, entre début juin et fin-septembre. Dans ce cadre, le CRDG a aussi répondu et a remporté pour la sixième année consécutive un appel d’offre lancé par la Ville de Genappe pour mener des actions d’éradication de berces et de balsamines dans l’entité (la Dyle, la Falise, le ri de Pombroux, la Cala et le ri de Hondeuse).

Les ouvriers ont prioritairement travaillé dans les parties aval de certaines grandes vallées afin d’agrandir les linéaires de gestion (Thyle à CSE, Lasne à Rixensart et Overijse, Néthen et Train à Grez-Doiceau, Dyle et Cala à Genappe, Pisselet à Chaumont-Gistoux, Grande Gette à Jodoigne, …). Ils ont également largement contribué, en collaboration avec le staff permanent du CRDG, aux surveillances mises en place sur certains cours d’eau après gestion et où les acteurs locaux habituels ne souhaitent plus focaliser leurs efforts. Quinze communes ont été concernées par notre passage : Lasne, Genappe, Court-Saint-Etienne, Rixensart, Grez-Doiceau, Villers-la-Ville, Incourt, Jodoigne, La Hulpe, Waterloo, Mont-St-Guibert, Ottignies, Hannut, Beauvechain et Chaumont-Gistoux.
Au final, les objectifs prioritaires (Gentissart, Lasne, Thyle, Hez, Nethen, Train, Dyle et Cala) ont été remplis. Malgré le fait que cela fait déjà plusieurs années que ces cours d’eau étaient traités (sauf Cala et Train), nous avons encore retrouvé des populations « cachées » qui pour certaines ont produits des semences. Par ailleurs, la sécheresse estivale a fait baisser le niveau d’eau de plusieurs zones humides et étangs ce qui a permis à des graines habituellement sous eau de germer. Nous avons ainsi retrouvé des plantes à des endroits pourtant considérés comme sains depuis plusieurs années …

Malgré tout, les balsamines sont en grande voie de raréfaction sur les divers endroits où une gestion a été mise en place depuis plusieurs années. En effet, la quasi-totalité des plantes présentes sur les CE a encore été retirée cette année et les foyers sources de la contamination identifiés et arrachés en accord avec les propriétaires. Certains spots agissent comme des petits villages d’irréductibles et sont toujours présents année après année, malgré une attention particulière ; mais au moins ils sont bien cartographiés et bénéficieront de toute notre vigilance les prochaines années. Des conditions d’accessibilité et/ou de visibilité difficiles sont probablement la cause de ces quelques populations sans fin, voire nouvellement découvertes (cf exemples dans le lit majeur de la vallée de la Lasne). 

Lorsqu’il s’agissait de la première (ou deuxième) année de gestion (Lasne à Rixensart voire parfois Overijse, Néthen et Train à Grez-Doiceau, Thyle à CSE, Dyle et Cala à Genappe), 3 ou 4 passages ont été nécessaires en cours d’année pour retirer la plus grande majorité des plantes présentes. Fin août on trouvait encore des petites plantes sans fleurs qui venaient de germer !

Des actions ont été menées sur le Pisselet, le Louvrange et le Train en soutien au chantier financé par le Brabant wallon (Qt = 21,5 jours.homme). Malheureusement, de nombreux oublis parfois très proches du cours d’eau ont aussi été constatés et les efforts devront donc être maintenus pendant encore plusieurs années.

Une importante intervention a été nécessaire cette année encore sur une très grosse population dans le Domaine Dolce de la Hulpe, en collaboration avec le régisseur du domaine, et a nécessité 3 journées de travail, soit 12,5 jours.homme.

La durée de ces actions fut de 140 jours.homme (50 jours calendrier), soit quelques 1030 heures passées sur le terrain à la traque des balsamines par les trois ouvriers de la nature. Ce total est porté à 1207 heures si on comptabilise les accompagnants (responsables, stagiaires, aides ponctuelles, …). Un total de 78,3 km de cours d’eau a été parcouru par les 3 ouvriers (1 passage).

Les tronçons traités pour la balsamine en actions professionnelles :

Thyle : 

. Entre les étangs de Chevelipont et la confluence avec la Dyle à CSE (8700m)

Gentissart : 
. Entre la ZEC et la confluence avec la Thyle dans le centre de Villers-la-Ville (3000m)

Ri Navet : 
. Intervention ponctuelle (mais de taille !)

Argentine : 
. Intervention ponctuelle mais de taille !
Lasne : 

. Entre la rue de l’Institut et la station d’épuration + interventions en aval (7800m)

Dyle :

. Entre la N93 et la confluence avec la Cala (17000m)

Falise : 

. Entre la rue Bon air et la confluence avec la Dyle (2400m)

Hondeuse :
. Sur toute sa longueur (1900m)

Cala : 

. Entre la N5 et la confluence avec le ruisseau del Wasté (4200m)

Pombroux :
. Intervention ponctuelle

Néthen :
. Entre la station d’épuration de Hamme Mille et la confluence avec la Dyle + autres interventions ponctuelles (6400m)

Orne : 

. Entre la sortie du voutement des Papeteries et la confluence avec la Thyle (2900m)

Pisselet :
. Entre la rue de Neussart et la rue de la Commone (2700m)

Train :

. Entre le quai St-Michel et la confluence avec la Dyle + linéaire amont (10000m)

Grande Gette : 
. Entre la rue du Maka et Sainte-Marie-Geest + intervention ponctuelle mais de taille autour du tracé du contournement (11300m)

· Coordination des chantiers « satellites » organisés avec les partenaires communaux, régionaux et associatifs du CRDG. Ces chantiers se font toutefois de plus en plus rares car les petits cours d’eau et affluents commencent à être complètement libérés des balsamines et les actions se concentrent donc maintenant sur un petit nombre de communes : Genappe, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Wavre et Jodoigne. La Cellule de coordination a en outre assuré en interne la surveillance et/ou la gestion de nombreux cours d’eau où les partenaires ne souhaitent plus intervenir car trop peu de plantes subsistent.
Ces chantiers ont concerné 6 communes du sous-bassin Dyle-Gette et ont été réalisés en collaboration avec des acteurs locaux (associations, ouvriers communaux ou autres bénévoles …).
Au total, même si la quasi intégralité des cours d’eau a été passé en revue en 2023, le linéaire traité sensu stricto pour les balsamines dans le cadre de ces chantier satellites a été de XX km. Ce chiffre est (probablement) moins important que les 1ères années car les actions portant de plus en plus leurs fruits, les suivis sont surtout ponctuels et non plus sur toute la longueur des cours d’eau concernés. Idem, seuls 10 cours d’eau ont été concernés par ces actions (en outre, parfois plusieurs tronçons ont été traités sur le même cours d’eau) car certains ayant été complètement débarrassés des balsamines présentes ne sont plus parcourus dans le cadre des actions participatives et seuls des suivis ponctuels sont assurés en interne par la Cellule du CRDG ou le suivi RIPARIAS. 9 partenaires du Contrat de rivière ont collaboré à la présente campagne en 2023.

Notons qu’en août 2023, nous avons organisé une journée de Team Building avec la DNEV (DEMNA + DNF) dans un vaste mégaphorbiaie très envahie (vallée de la Cala, commune de Genappe) : 23 personnes étaient présentes.

Au final, pour mener à bien l’ensemble de ces chantiers, ce n’est pas moins de 104 collaborateurs qui auront été directement mobilisés pour une durée cumulée de quelques 18 jours de travail (1 demi-journée passée sur le terrain <> 1 journée dans ce calcul).

 Ces chantiers ont pour objectif d’entretenir une dynamique locale et une prise de conscience sur la nécessité d’agir chez les partenaires du CRDG. Au final, une quinzaine de chantiers ont été maintenus aux endroits clés du sous-bassin. La Cellule de coordination a en outre assuré en interne la surveillance et/ou la gestion de nombreux cours d’eau où les partenaires ne souhaitent plus intervenir car trop peu de plantes subsistent. C’est ainsi que plusieurs visites concluantes ont permis de s’assurer de l’entière réussite des actions de gestion en divers sites ponctuels excentrés. Ces populations relictuelles pourront donc être considérées comme éradiquées les années prochaines ce qui permettra aux acteurs de se concentrer sur l’essentiel ! 

Ces chantiers participatifs existent et fonctionnent grâce à l’implication généreuse de nombreux bénévoles, des partenaires associatifs et/ou des services communaux. Ces actions sont donc à poursuivre, voire à développer avec un autre public également (scolaire ou mouvements de jeunesse). Les résultats, plus que satisfaisants, ne sont toutefois pas comparables à ceux obtenus avec une approche professionnelle.
-      Gestions de terrain dans le cadre du projet LIFE Riparias. Les secteurs d’intervention concerneront à partir de juillet la Lasne sur Rixensart/Wavre et la Cala sur Genappe.
2) Retrouvez les rapports annuels sur cette campagne de lutte à l’adresse suivante :

http://www.crdg.eu/component/jdownloads/category/202-rapports-annuels-invasives?Itemid=-1

3) Pour les actions d’information/sensibilisation en rapport avec les actions du CRDG en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 

· Le CRDG a réalisé le 21 février une réunion d’information pour le CR Vesdre concernant l’organisation et la gestion des chantiers de lutte contre les EEE.

· Réunion de terrain le 8 mars entre la commune de Genappe, le CRDG et des riverains concernés par des EEE à Bousval.

· La Cellule de coordination du CRDG a dispensé un cours théorique et pratique (assortie de 2 journées pratiques sur le terrain courant juillet et août) dans le cadre de la formation « Eco-jardinage » du CRABE le 07 juin.

· De nombreuses concertations et sensibilisations ont été effectuées cette année encore au gré des rencontres avec de multiples riverains chez qui des EEE étaient présentes.

· Une formation à la reconnaissance et à la gestion de la berce du Caucase a été donnée aux ouvriers communaux de Ramillies le 15 juin.
· Diverses gestions collaboratives ont été effectuées en présence des propriétaires de terrain envahis (4 mai, 8 mai et 5 juin).
· Le CRDG a aussi participé à la planification du chantier provincial prévu dans les vallées du Pisselet et du Louvrange sur Chaumont-Gistoux (le Brabant wallon). Comme pour l’hydrocotyle, le CRDG assurera la formation et l’encadrement des ouvriers sur le terrain (quand c’est possible). Le démarrage des actions est prévu début juillet à raison de 3 passages jusque mi-septembre.
· Le CRDG a collaboré à la réalisation d’un mémoire d’une étudiante de l’ULB sur la thématique des espèces exotiques envahissantes et des réglementations en la matière. Dans ce cadre, le CRDG a répondu à une interview et à un questionnaire en ligne
· Le CRDG a également participé à diverses réunions de travail sur l’élaboration de la nouvelle convention EEE et sur l’encodage des EEE avec l’application Fulcrum
· Le CRDG a accueilli un stagiaire du CRABE pendant 15 jours courant juillet, ce qui a permis de renforcer les équipes de terrain en charge des gestions EEE (ouvriers CRDG et ouvriers Riparias).

· Le CRDG a organisé une journée Team Building avec le Département Nature et Espaces Verts de la Wallonie autour d’un chantier de gestion balsamines à Genappe dans la vallée de la Cala, le 03 août.
· En marge de la campagne, le CRDG a participé à diverses réunions bilatérales ou de GT Berce/Balsamine pour collaborer à la mise en œuvre des modalités pratiques des arrêtés de la nouvelle réglementation régionale sur les EEE (cf arrêté berce et arrêté balsamine). Ce GT est piloté par le Département de la Nature et des Forêts en collaboration avec le Département d’Etude du Milieu naturel et agricole.
+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias
N°702 : Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Pour rappel, comme pour la Balsamine de l’Himalaya, la cartographie de présence des Berces du Caucase continue à être affinée régulièrement au gré des éradications locales et de la découverte de nouvelles populations, systématiquement situées hors cours d’eau maintenant et qui ont donc facilement pu passer au travers des mailles du filet les années précédentes (Plan Berce de la Wallonie et inventaires dans le cadre de la nouvelle Convention EEE).

N°703 : Poursuivre la coordination d’un programme d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Pour rappel : poursuite de la collaboration au plan de lutte de la Wallonie contre la berce du Caucase : visites de terrain, rencontres de propriétaires, gestions manuelles. Chaque année, des visites, assistances-conseils et chantiers d’éradication sont en effet réalisés par la Cellule de coordination du CRDG.

En 2023, La coordination locale du plan berce a également été effectuée. Cette année encore, c’est près de 80 % des sites connus où on retrouve encore des berces qui ont été gérés, notamment par les partenaires du Contrat de rivière.
Les ouvriers du CRDG ont consacré 10 journées (tout ou partie) à ce Plan Berces. Ils sont repassés sur de très nombreux sites pour lesquels nous n’avions plus été depuis quelques années et gérés de nouveaux spots découverts lors des actions balsamines (divers le long du Train, interventions à La Hulpe, …)

La Cellule de coordination du CRDG a également consacré 16 journées (tout ou partie) pour effectuer des recensements, gestions ou des rencontres avec les propriétaires dans le cadre de ce plan berces.

Au final, sur plusieurs sites, diverses collaborations ont pu être mises en place pour une action conjointe CRDG-propriétaire. Nous verrons par la suite si ces collaborations durent dans le temps … Malheureusement, en tous cas, d’autres populations ont également été nouvellement recensées (ou redécouvertes) sur Lasne, Perwez et Grez-Doiceau … et gérées (ou pas) !

+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias
N° 704 : Aide à l’organisation de la descente de la Dyle en kayak

Pour rappel : collaboration avec les Communes de Genappe, Grez-Doiceau, Court-St-Etienne, Ottignies-LLN, Wavre, + Syndicat d’initiative de Wavre (VisitWavre), en vue de la descente de la Thyle et de la Dyle en kayak (22, 23 & 24 mars 2024) 

Suite au succès de l’édition de 2022 (voir le bilan d’activités 2022), des contacts ont été pris pour confirmer à nouveau l’engagement des partenaires communaux pour la prochaine édition de 2024 et déterminer une date précise pour l’événement (date : we des 23 et 24 mars 2024)

Des démarches ont été effectuées auprès de la Commune de Grez-Doiceau pour obtenir leur adhésion pour la 1ère fois à l’organisation de l’événement.

Le BWYC et le club de Kayak de Leuven ont signalé le renouvellement de leur collaboration pour l’édition 2024. 

Le comité d’organisation s’est réuni aux dates suivantes :

· Réunion 1 le 18 septembre 2023.

· Réunion 2 le 8 novembre 2023.

· Réunion 3 le 11 décembre 2023.

De nouvelles activités viennent agrémenter cette édition le vendredi 22 mars 2024 et pour lesquelles des réunions ont été organisées : 

· Une journée dédiée aux entreprises en collaboration avec les fédérations d’entreprises : Alliance Centre Brabant wallon et l’Alliance du Lac ainsi qu’avec le pôle économique de la Ville de Wavre

· Réunion le 4 décembre
· Un chantier de nettoyage de la Dyle par le club de kayak de Leuven en collaboration avec la Vlaamse Peddelspoort
· Réunion le 4 décembre

Une rencontre a été organisée le vendredi 15 décembre avec le Brabant Wallon Yachting Club de Wavre, structure qui accueille les participants à l’arrivée de Wavre

Une descente de repérage a été organisée le vendredi 8 décembre en présence des représentants des communes de Genappe, Grez-Doiceau, Court-st-Etienne, Wavre et le directeur de la société de location de kayak.  Elle a débouché sur une demande de suivi auprès du gestionnaire SPW-DCENN pour le retrait de quelques embâcles problématiques.
Le taux de participation a été optimalisé comme suit 
· 240 personnes le vendredi

· 312 personnes le samedi

· 312 personnes le dimanche

N°705 : Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau

- coordination de l’organisation de la prochaine descente de la Dyle en kayak en 2024 avec les partenaires communaux (voir l’action n°704 ci-dessus).

- au 1er semestre 2023, suivi promotionnel et communicationnel de la visite guidée de Leuven du 24/09/2022 : « Entre Dyle et ville : un pari réussi ! (voir l’action n° 721).
- organisation d’un Big Jump le 9 juillet sur le site de Renipont Plage à Lasne en collaboration avec Bubbles and More et soutien de la commune de Lasne pour la promotion de l’évènement (voir l’action n°732)
- Plusieurs animations le long des cours d’eau ont été organisées durant l’année (voir l’action n° 712 et 718)
N°706 : Assurer une communication sur l’inventaire des zones sensibles et à haute valeur écologique le long des cours d’eau pour adapter les entretiens et travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones

Pour rappel, une action de communication ciblée vers le Brabant wallon et les partenaires associatifs du cadre de vie + les partenaires représentant le secteur de la pêche est effectuée chaque année lors de l’analyse du planning des travaux des gestionnaires du Brabant wallon pour l’année à venir (voir l’action n°735.1)
Par la suite, tout au long de l’année, une action de vigilance continue à être mise en place et des communications sont entreprises au gré des informations portées à notre connaissance ou suite à des consultations et autres visites de terrain.

Cette année, pour le programme de travaux 2023 du BW, nous avons sollicité nos partenaires le 11/01/23 et nos remarques ont été envoyées au BW le 13/01/23 (avec copie vers nos partenaires).

Pour le programme des travaux 2024 du BW (reçu le 04/12/23), nous avons sollicité nos partenaires associatifs le 04/12/23. L’avis du CRDG a été envoyé à BW le 15/12/23 (intégrant aussi le feed-back des associations).
N°707 : Former les communes aux bonnes pratiques en matière de gestion intégrée et concertée des petits cours d’eau et abords

Pour rappel, l’organisation d’une formation, telle que prévue de longue date, n’a pas encore pu être organisée, faute de temps. Ce projet est toutefois maintenu, dans le cadre de la mise en œuvre des PARIS.

En attendant, des communications de sensibilisation ciblées sont effectuées tout au long de l’année au gré des contacts avec les communes (sollicitations, consultations ou visites de terrain). Une communication plus globale à l’échelle de la commune est effectuée lors des visites annuelles de cours d’eau organisées par le Brabant wallon … à chaque fois que la Cellule de coordination est conviée (ce qui est de plus en plus fréquent) (voir l’action n°735.1)
Sollicité par la Commune de Hannut, en collaboration avec le CR Meuse aval et la Province de Liège, le CRDG a participé à l’élaboration d’une formation sur les bonnes pratiques en matière de curage des petits cours d’eau et fossés en contexte agricole. Cette formation a été dispensée le 04 avril aux ouvriers communaux de Hannut, à la fois en salle et sur terrain.
N° 708 : PGRI : aide et écolage des communes pour encoder les projets dans l'application "PARIS"

Sollicitée par la Commune de Rixensart, la Cellule de coordination du CRDG a organisé une réunion le 10 octobre pour aider à encoder un projet de lutte contre le ruissellement, dans la plateforme PARIS.
N°709 : Coordonner la réalisation d’un ouvrage « Histoire(s) en Gette » en collaboration avec les historiens locaux du bassin de la Gette

Pour rappel, ce projet a été reporté de longue date, faute de temps.

Investigation pour trouver les rédacteurs historiens locaux pour chaque commune du bassin de la Gette. Avons reçu un accord pour ceux des communes d’Incourt, Beauvechain et Perwez.
Poursuite du projet en avril 2024.

N°710 : Développer le projet pédagogique "poissons en classe"

Pour rappel, le projet a été mis en œuvre de janvier à mi-février 2023 dans la classe de Nicolas Bariaux de l’école secondaire spécialisée Jean Bosco (à Chastre) (voir le bilan d’activités 2022).
A noter que cette édition réalisée avec des jeunes en difficulté a revêtu une dimension supplémentaire quant au bien engendré via la responsabilité qui leur a été donnée et la mise en valeur de leurs actions.  Toute l’école s’est impliquée par l’adaptation du contenu des cours à la présence du projet dans l’établissement scolaire (boiserie, cuisine, sciences…).  

Nicolas Bariaux a tenu un blog relatant l’évolution du projet : vivredansmaclasse | Espace d'expression et de réflexion (wordpress.com).
Le lâcher de 350 truitelles dans l’Orne à particulièrement été réussi avec la présence de 40 personnes dont le Président du CRDG, l’échevin de Chastre, l’agent du Service de la Pêche du SPW, les professeurs, de nombreux pêcheurs et quelques riverains. Il a été largement plébiscité sur les pages Facebook des personnes présentes.

Cette édition a fait l’objet d’une très belle couverture presse (voir l’action n° 758). 
Un pêcheur présent lors du lâcher a émis le souhait que le projet soit reconduit dans une école de Mont Saint Guibert, un suivi a été effectué.

Un rapport d’évaluation complet du projet a été rédigé.

L’école « Le bon Départ » de Mont-saint-Guibert s’est portée candidate pour l’édition 2025.

La Petite Ecole de Gentinnes a entamé les procédures pour la mise en œuvre du projet en autonomie en janvier 2024 et avec le soutien du CRDG.
N°711 : Organiser un cycle de promenades guidées le long des cours d'eau

Pour rappel, ce cycle de balades nature a été entamé en 2020, à l’occasion de la sortie d’un guide de balades nature en Brabant wallon édité par Natagora-BW (co-financement avec le CRDG) (voir le bilan d’activités 2020).
- Organisation d’une balade guidée le long de la Grande Gette à Jodoigne le 28 mars en collaboration avec la Ville de Jodoigne.

- Organisation d’une balade nature guidée dans les vallées du Train et du ruisseau des Papeteries à Chaumont-Gistoux le 11 juin. Collaboration habituelle avec les bénévoles de la Régionale Natagora-BW.
- Organisation d’une balade nature guidée dans la réserve naturelle de la vallée de la Bacquelaine à Lincent le 24 septembre à la demande du conservateur de ladite réserve. 

N°712 : Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE

1 - Poursuite de la coordination des campagnes d’animations scolaires « ICLM » du CRDG. 
Pour rappel, la 4ème campagne s’est déroulée d’octobre 2022 à avril 2023. Elle a affiché un taux de participation de 563 élèves pour 31 animations/classes dans 15 écoles différentes avec le déroulé suivant :  

· Présentation des partenaires et de la campagne

· Utilisation du jeu de la SPGE « En avant vers la mer » avec création de fiches pédagogiques complémentaires sur les thèmes abordés par le jeu (agriculture, déchets, inondations…)

· Nouvelle bâche sur le thème de la durée de vie des déchets issue du GT « ICLM » des CR de W « Jeter par terre, c’est jeter en mer ! »

· Marquage des avaloirs avec le pochoir « ICLM » + apposition de l’autocollant « ICLM » dans les toilettes ou à proximité des éviers.

· Un dossier pédagogique en version « papier » et interactive est offert à chaque enseignant

· Un diplôme symbolique est distribué à la classe.

Ces 4 campagnes ICLM étalées sur les années 2021 à 2023 ont totalisé 102 animations pour 1.313 élèves sensibilisés dans 32 établissements scolaires du bassin Dyle-Gette.

2 – Une 5ème campagne d’animations scolaires globale « CRDG » s’est déroulée d’octobre à décembre 2023

Une nouvelle offre portant sur 6 modules d’animations du CRDG a été préparée.  22 animations ont été mises en œuvre dans 12 établissements scolaires pour une sensibilisation de 457 élèves.  

Lors de cette offre d’animation, les asbl Comunetic avec son module de découverte de la rivière et le Musée de l’Eau et de la Fontaine avec son module « au fil du Ry Angon » pour lesquels le CRDG avait collaboré à leur création, ont été présentées aux partenaires, mais sans succès.

François Riguelle (CRDG), Alain Harmegnies (indépendant) et Alain Vandersteen (bénévole) ont été les animateurs de ces campagnes.

En plus de cette campagne, un appui a été apporté à l’association Jeunes et Nature pour dispenser deux animations (sur la mare et la rivière) les 14 et 28 avril à Jodoigne et Perwez, pour 35 élèves.

+ voir les actions n°713 et 738: campagne scolaire et globale « ICLM »

+ voir l’action n°710 : projet pédagogique « poissons en classe »

+ voir l’action n°718 : animations scolaires dans le cadre de JWE
+ voir l’action n°728 : animations extra-scolaires pour jeune public 

+ voir l’action n°732 : fourniture ou prêt de matériel d’exposition, d’information et d’animation
+ voir l’action n° 754 : favoriser l’itinérance de l’exposition du CRDG

N° 713 : Animations du public scolaire pour la campagne "Ici, commence la mer"

Voir l’action n° 712.1 ci-dessus
N° 714 : Relayer les initiatives prises par les producteurs d'eau, par Protect'Eau et par le SPW-DESO en matière de protection des eaux souterraines

Le  2d volet de l’AG du 18/10/23 a notamment été consacré à :

· une présentation du projet « DIPR’Eau » et de l’outil DIPROS destiné aux agriculteurs (CARAH)
· une présentation des initiatives de l’in BW en matière de protection des eaux souterraines 

Les présentations et la synthèse des échanges avec la salle ont été envoyées aux membres le 23/11/23

NB/ redondance partielle avec l’action n° 725
N° 715 : Favoriser la cohabitation harmonieuse homme-castor en Dyle-Gette

Depuis de nombreuses années le CRDG, en collaboration avec le GT castors-BW de Natagora et le SPW-DNF, dresse un inventaire le plus exhaustif possible des sites de présence du castor. Une cartographie est donc disponible et valorisée régulièrement au travers de présentations, de posters ou d’envois ciblés à certains partenaires qui en font la demande. Un inventaire des problèmes de cohabitation a aussi été partiellement mené il y a quelques années à la demande du DNF. Ce dernier relevé n’a plus été poursuivi depuis un certain temps, préférant de commun accord analyser et concerter les éventuelles difficultés en discutant avec les différents protagonistes au cas par cas.

Dans ce cadre, la Cellule de coordination continue de répondre aux sollicitations des partenaires sur cette thématique :

. Envoi d’une cartographie des sites à castor avec débordements à in BW afin que ces derniers croisent ces données avec leur propre cartographie des collecteurs en vue de mieux cibler les interventions nécessaires en termes d’étanchéification des trapillons du réseau de collecte et diminuer ainsi les arrivées d’eaux claires dans les stations d’épuration.
. Participation à une concertation de terrain sur un site à débordement sur la commune de Ramillies en vue de rassurer le riverain et expertiser la zone. Province BW, Région, Commune de Ramillies, Natagora et riverain étaient présents (19 janvier).

. Expertise castor sur le site inondé de Genval à la demande de la Commune de Rixensart. Divers riverains ont pu être rencontrés au cours de cette sortie et nous avons ainsi pu identifier l’auteur de diverses dégradations aux barrages et rentrer en contact avec lui afin de tenter de faire cesser ces infractions.

. Expertises castor à Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau les 21 novembre et 05 décembre, en présence de riverains impactés, de Natagora et de gestionnaires de CE.

. Ainsi que de multiples contacts réguliers avec le GT-castor de Natagora pour discuter de l’évolution de certains sites et des mesures à prendre et/ou avec le DNF pour rapporter des cas de dégradations d’ouvrages ou d’atteintes à l’intégrité physique des animaux.

La nouvelle convention EEE-castor signé entre les CR de Wallonie et la Wallonie cette année, prévoit la réalisation d’un inventaire des sites occupés et des sites présentant des problèmes de cohabitation. Ce relevé se fera en hiver, période plus favorable à l’observation des sites à castors (voir l’action n° N23DG0882).
Lors de l’AG du 18/10/23 à Ramillies, le CRDG a accueilli la nouvelle exposition « castor » réalisée par Natagora, avec le soutien financier du CRDG (voir l’action n° 736).
+ voir les actions 695.1, 706, 735.1 et 735.2 

N° 716 : Réactualiser l’inventaire des points noirs le long des cours d’eau 2023-2025 du CRDG

Au 1er semestre 2023, 22 journées d’inventaires ont été effectuées, en collaboration avec les agents communaux (éco-conseillers et/ou agents constatateurs). Un stagiaire a également permis de mener à bien cette action.

23 cours d’eau ont été entièrement parcourus. 13 collaborateurs (partenaires communaux, régionaux, stagiaires ou extérieurs) ont participé à ces inventaires. 14 communes ont été concernées et 220 km ont été parcourus. Le reste du linéaire à inventorier sera effectué début 2024.

Le suivi des PN se fait tous les trois ans. Au terme de ce délai, une restitution est faite aux partenaires afin que ceux-ci en prennent connaissance et puissent en disposer pour proposer des actions dans le prochain protocole d’accord visant en priorité à résoudre les atteintes constatées. Habituellement toutefois, l’inventaire n’est complet et présenté aux partenaires qu’au cours de l’année même d’élaboration du nouveau PA. Pour aider les partenaires et leur laisser plus de temps entre la restitution de l’inventaire et la proposition des engagements, nous avons décalé l’inventaire d’une année. Ainsi, les partenaires disposeront dès fin 2024 des données d’inventaires ce qui leur laissera entre 1 an et 10 mois pour mieux appréhender la thématique et proposer des actions pertinentes sur base de ce relevé.

En complément, là aussi pour faciliter la résolution des atteintes, un gros travail d’identification cadastrale a été effectué pour identifier les responsables et le tout (matrice cadastrale uniquement) transmis aux partenaires communaux concernés.

En parallèle, dans le cadre de l’harmonisation inter-CR de la procédure d’inventaire, le CRDG a participé à 3 réunions du groupe de travail initié par le SPW- DESU pour aboutir à la finalisation d’un document méthodologique à faire approuver par les autres CR de Wallonie (voir le chapitre 9.2).
Le document harmonisé et la procédure qui en découle ont ainsi été présentés au divers CR lors d’une réunion d’échanges le 26 septembre.

N°717 : Coordonner le programme des JWE à l’échelle du bassin Dyle-Gette
L’année 2023 a été marquée par le retour d’un programme « grand public » pour les JWE en Dyle-Gette : 

-     30 activités – 1.716 personnes
· 22 activités grand public - 874 participants adultes : 

· 8 activités jeune public/scolaire pour 25 classes minimum - 842 participants enfants/élèves (voir l’action n° 718 ci-dessous) 
Cette action a fait l’objet d’un rapport d’évaluation circonstancié.

N°718 : Programmer des animations pour le public scolaire à l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE

L’édition 2023 n’a pas fait l’objet de la diffusion d’un programme d’animations scolaires en tant que tel comme les années précédentes. 
Cependant, le CRDG a été sollicité pour mettre sur pied des animations ponctuelles sur demande, avec les écoles suivantes lors des JWE : 8 animations dans les écoles communales d’Orp-Jauche, 1 animation à l’école de l’Ardoisière et une demi-journée d’animations pour les 6 classes de 2ème secondaire de l’école Da Vinci à Perwez.

N°719 : Favoriser le développement d’opérations « rivières propres » à l’échelle locale

(= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Pour rappel, les bénévoles continuent à participer en grand nombre. Le bilan reste toujours très positif car les actions sont depuis quelques années plus ciblées sur le nettoyage en lui-même que sur la sensibilisation des riverains lors des chantiers. Le bilan en termes de distances parcourues et en termes de déchets récoltés continue dès lors à être très positif. 

Depuis janvier 2021, et grâce au don de quelques barques de fortune (SNEH - Sports Nautiques de l'Eau d'Heure), il est désormais possible de multiplier les équipes sur le linéaire et de réaliser plus de chantiers.
Suite aux crues de 2021, l’intérêt des bénévoles pour le nettoyage des cours est grandissant, y compris pour les sociétés ou autres organismes collectifs (voir l’action n° 722, teambuilding).
Pour rappel, depuis juin 2022, l’équipe de Aer Aqua Terra compte : Ann-Laure, Marc, Bénédicte, Vinciane et Pierre.
L’équipe compte donc désormais 5 personnes à horaires variables. Le renforcement de l’équipe continue à permettre à AAT de dédoubler des chantiers aux mêmes dates. Ce qui explique que deux équipes soient présentes le même jour en des lieux différents sur les cours d’eau d’une même commune.

Le personnel de AAT change régulièrement au fil des saisons et en raison du travail parfois ingrat par tous les temps.

Le 25 mars, un chantier de nettoyage de la Malaise a été organisé par le CRDG en collaboration avec le centre culturel de Louvain-la-Neuve, rassemblant une dizaine de participants. (Dans le cadre des JWE)
1) Présence très active de Ann-Laure Furnelle et son équipe sur le terrain à titre de bénévolat pour le CRDG : 
Pour rappel : depuis 2017, Ann-Laure continue d’effectuer à titre bénévole, principalement les dimanches, de nombreuses opérations de nettoyage des cours d'eau et abords (déchets diffus).
Un second bénévole, Marc Verheyden est entré depuis janvier 2019 comme bénévole au CRDG, au même titre qu’une partie des prestations de Ann-Laure Furnelle. Il en est de même pour Samuel Hipken depuis le 1er juillet 2019. 

Liste des chantiers de Ann-Laure Furnelle, Marc Verheyden et Samuel Hipken sous contrat bénévolat au CRDG en 2023 :
· Janvier : 22 et 29 (Nethen/Grez-Doiceau)

· Février : 11 et 19 (Dyle/Court-St-Etienne)

· Mars : RAS
· Avril : 9, 16, 23 et 30 (Dyle-Ottignies)

· Mai : 7 (Train/Chaumont-Gistoux), 14 et 21 (Petite Gette/Orp-Jauche) et 28 (Dyle/Wavre) /21/05 avec aide du WWF
· Juin : 4 (Petite Gette/Orp-Jauche), 18 et 25 (Dyle/Wavre avec le WWF)

· Juillet : 16, 23 et 30/07 (Dyle à Court-St-Etienne)
· Août : 20 (Grande Gette Jodoigne)
· Septembre : 17 et 24 (Nethen à Beauvechain)
· Octobre : 1 (Argentine à La Hulpe) ; 8 et 14 (Dyle à Ottignies)
· Novembre : 5 et 12 (Dyle à Ottignies) et 26 (journée de l’arbre à Chastre)
2) Prestations de nettoyage hors contrat bénévolat CRDG (à titre « purement personnel » de Ann-Laure Furnelle et son équipe) :
Pour rappel, les prestations « HORS bénévolat » mentionnés dans la liste ci-dessous sont soit des initiatives personnelles, soit des repérages avec nettoyage en vue de futurs chantiers pour le CRDG et/ou des « repasses » (ces dernières sont régulièrement nécessaires car les déchets se déposent en couches sous forme de « lasagne » dans le lit du cours d’eau).

Liste des chantiers de Ann-Laure Furnelle et son équipe hors contrat bénévolat en 2023 :
· Janvier : 9, 10, 23 et 24 (Nethen/Grez-Doiceau)

· Février : 2 ((Nethen/Grez-Doiceau)

· Mars : /

· Avril : 3, 17 et 21 (Dyle/Wavre) aide de l’entreprise ETH le 21/04 pour évacuation barrage flottant Dyle

· Mai : 4, 13 (Dyle/Wavre), 7 (Train/Chaumont-Gistoux) et 15,16, 17, 31 (Petite Gette/Orp-Jauche)

· Juin : 3 (Dyle/Wavre), 7, 8,12, et 15 (Petite Gette/Orp-Jauche)

· Juillet : 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 (Dyle à Court-St-Etienne)
· Août : 1, 2, 3 (Dyle à Court-St-Etienne) et 7, 8, 9 , 28 (Grande Gette Jodoigne)
· Septembre : 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 (Nethen Beauvechain)
· Octobre : 3 (Argentine à La Hulpe) ; 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 (Dyle à Ottignies)
· Novembre : 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 (Dyle à Ottignies) ; 15, 16, 27 et 30 (Joncquière et Houssière à Chastre)
· Décembre : 4, 5, 7, 11, 12,13, 14, 18, 19, 20 (Fausse eau et Dyle à Wavre)
3) Poursuite de la collaboration entre le CRDG et l’asbl Aer Aqua Terra (AAT) pour la sous-traitance de chantiers de nettoyage de cours d’eau visant les déchets diffus dans les cours d’eau et abords :

Pour rappel, une première convention a été signée par le CRDG en mai 2017 avec AAT. Depuis lors, elle a été reconduite en janvier de chaque année. De plus, un bon de commande est adressé par le CRDG à AAT en début de chaque chantier.

L’organisation de chaque chantier évolue en fonction des expériences acquises, des bénévoles présents, des réalités de terrain, du teambuilding éventuel, des disponibilités de la commune concernée et de l’in BW (voir les autres points de l’action n° 719).
Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet d’un bon de commande de la part du CRDG en 2023 :

Pour rappel, chaque chantier est organisé en collaboration avec la commune concernée et à l’aide de nombreux bénévoles 

- chantier 1 : 25 (avec Sté IBA), 30 et 31 janvier et 1er février (Nethen à Grez-Doiceau)

- chantier 2 : 22 mai (avec aide de GSK), 1, 5 et 6 (avec aide de ING) juin Petite Gette à Orp-Jauche

- chantier 3 : 21, 22, 23, 24 (Grande Gette à Jodoigne) avec été Solidaire, Mozaik WWF, Canal It Up et Ring Ring
- chantier 4 : 18, 19, 20, 21 Septembre (Dyle à Genappe) aide de Total Energie, Basic Fondation et Vélux
4) Poursuite de la collaboration entre les partenaires du CRDG et l’asbl Aer Aqua Terra (AAT) pour la sous-traitance de chantiers de nettoyage de cours d’eau visant les déchets diffus dans les cours d’eau et abords :

Pour rappel, l’objectif vise à ce que les différentes communes partenaires, les riverains ou d’autres partenaires/demandeurs potentiels passent aussi commandes de chantiers auprès de AAT.  Depuis 2017, le CRDG continue à promouvoir cette asbl pour le mieux-être de nos cours d’eau.
Pour rappel, en 2020, 2021 et 2022, respectivement 7, 9 et 13 communes ont consacré un budget pour les chantiers AAT. Le Brabant wallon continue à soutenir AAT chaque année. Les divers chantiers s’étendent dès lors sur une plus longue période afin d’optimaliser le déplacement de matériel et de favoriser le bénévolat local (disponibilité).

Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet d’un bon de commande des communes en 2023 :

Pour rappel : 5/12/2022 : réunion AAT – CRDG pour la planification des chantiers 2023.
· Bis Court-Saint-Etienne : durant 27 jours 

· Février : 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 

· Mars : 1, 2, 6, 7, 8, 9 

· Juillet : 3,4,5,6,10,11,12,13 
· Bis Wavre : 

· Mars : 19, 20, 21, 22, 23, 27 (Dyle) 

· Mars 29, 29, 30 (Fausse Eau)

· Juin : 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 et 30 (Dyle avec AG Inssurances)

· Bis Ottignies-LLN : durant 19 jours (Dyle)

· Avril : 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 (Dyle)

· Mai : 2, 3, 4 (Dyle)

· 4/4 avec école Notre Dame

· 16/4 avec le WWF

· 20/4 avec Schneider Electric

· 22/4 avec Serve the city

· 23/04 avec Besix Foundation

· 26 et 27/04 avec le ST de Ottignies

· Bis Chaumont-Gistoux : 

· Mai 8, 9, 10 et 11 (Train)

· Bis Grez-Doiceau : 11, 16, 17, 18 et 19 (Nethen)

· Bis Orp-Jauche : 23, 24, 25, 30/mai (Petite Gette)

· Bis Jodoigne : 10, 14, 16, 17 (Grande Gette)

· Bis Beauvechain : 7, 8, 9 aout (Nethen)

· Bis Genappe : 4, 5, 6, 7 septembre (Dyle)
· Bis La Hulpe : 2 et 10 octobre (Argentine)

· Bis Chastre : 21, 22, 23, 28 et 29 novembre (Joncquière et Houssière à Chastre)
Légende : Bis = financement communal en 2018 et/ou 2019, 2020, 2021, 2022 et poursuite en 2023 

Il s’avère que, suite aux crues de juillet 2021, les communes continuent à mettre toujours plus de budget pour le nettoyage des cours d’eau (en 2022 et 2023).

A titre d’exemple, la Commune de Court-st-Etienne a alloué un budget de 10.000 euros à AAT en 2022 et a souhaité l’engager plus longtemps en 2023.

5) Nouveau depuis 2020 : certains riverains ou asbl financent et participent à des chantiers de nettoyage AAT sur fonds propres !

· Kick asbl / Grez-Doiceau (26 janvier sur la Nethen)

· Collège Notre Dame de Basse-Wavre (20 avril sur la Fausse Eau) avec aide des délégués du Collège

· « AbbVie »12 et 14 juin Orp-Jauche (Petite Gette) 

6) Pour rappel, de plus en plus de nouvelles demandes de « teambuilding » (entreprises ou organisations diverses) nous parviennent et/ou réitèrent leurs demandes antérieures (voir l’action n° 722)   

7) Pour rappel : au préalable de chaque chantier, des contacts sont pris par le CRDG et AAT avec les différentes communes (services travaux et environnement), l’in BW et les associations locales afin d’assurer une aide à la collecte et au ramassage des déchets. 

8) Par ailleurs, une priorité continue à être donnée à la communication vers les riverains et les passants à l’occasion de la plupart des chantiers de nettoyage : voir principalement l’action n°753
9) Promotion de la campagne « Grand nettoyage du printemps » organisée par la Cellule « Be Wapp » (la Wallonie) lors des JWE + soutien aux initiatives des communes et associations prises dans ce cadre :

Pour rappel : de nouvelles collaborations ont été mises en place fin 2020 entre le Cellule Be Wapp et les Contrats de rivière de Wallonie, afin de mettre en place des nettoyages de cours d’eau uniquement.
Les crues de 2021 ont dynamisé le partenariat avec la Cellule Be Wapp.

Suite à la rencontre du 7 décembre 2022, une proposition de collaboration au GNP a été envoyée en même que la proposition de collaboration dans le cadre des JWE 2023 à tous les partenaires via le CRDG. 
Désormais, les bénévoles sont assurés toute l’année par Be Wapp si Be Wapp reçoit 48 heures à l’avance le listing avec mention des noms et prénoms des participants.

L’outil fonctionne bien, il sera évalué en fin 2023.  Il est relié à la plateforme d’inscription des bénévoles https://aatevents.crdg.be, voir action N°753
10) Par ailleurs, Aer Aqua Terra est désormais de plus en plus reconnue en dehors du bassin Dyle-Gette : 
Pour rappel, un nettoyage a été organisé en 2022 en collaboration avec AAT et le CR Lesse. 
Un autre projet a abouti avec le CR Haine et Total Energies.
En 2023, contact a été pris avec le CR Haute Meuse.

11) autres collaborations entre le CRDG et AAT :
- Aide à la recherche d’un local afin d’entreposer et sécher le matériel de Aer Aqua Terra : nombreux contacts avec le SPW 

afin de pouvoir intégrer les anciens bureaux du SPW-DECNN BW Rue du Rivage à Wavre.

- Présence active lors de l’inauguration des nouveaux locaux de AAT à Wavre le 29 septembre.

- Aide au développement d’un logiciel informatique afin de faciliter la gestion des inscriptions des bénévoles (voir l’action n° 753). 

- Aide à l’inscription de groupes (voir l’action n° 753)
· Ex : avertissement si annulation du nettoyage en cas d’intempéries : 12 et 15 janvier (Nethen Grez-Doiceau)

- Aide à la recherche de bénévoles en représentant Aer Aqua Terra lors de la Journée environnement du Rotary Club de Nivelles (25/03/23 lors des JWE)

- Aide à la réalisation d’un folder promotionnel de AAT (mise en page et rédaction)

- Aide à la préparation d’une opération de nettoyage avec la Commune de La Hulpe sur l’Argentine et la Mazerine, avec tag d’avaloirs le dimanche 4 octobre.
N°720 : Développer une procédure coordonnée à l’échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour lutter contre les infractions environnementales le long des cours d’eau

Pour rappel : depuis 2019, le CRDG a tenté d’avancer dans la mise à jour du vademecum « infractions environnementales le long des cours d’eau », remis au Brabant wallon en 2017.

L’évolution de la législation wallonne n’a pas permis de poursuivre concrètement ce projet (révisions du Décret Délinquance Environnementale + Stratégie wallonne de Politique répressive – SWPR).  

Le 9 février 2023, réunion à Perwez avec les agents constatateurs et environnements communaux à l’échelle du CRDG, pour une mise à niveau globale à propos des infractions environnementales le long des cours d’eau. 

Dans la foulée, un nouvel outil a pu être initié en la matière en 2023 à l’échelle de la Wallonie, avec une large contribution de la part du CRDG.
Dans la continuité de la SWPR, le Cabinet de la Ministre Tellier a sollicité les CR de W afin de s’insérer la thématique « eau » dans les formations de métiers à destination des agents constatateurs communaux.

Les CR de W ont accepté la proposition et ont constitué un groupe de travail.

Trois formations ont été retenues, avec l’intention de les organiser de préférence avant la fin de l’année 2024 :

· Formation 1 : les Contrats rivière de Wallonie et atteintes au cours d’eau 

· Formation 2 : les pollutions accidentelles, volontaires ou par négligence

· Formation 3 : les Espèces Exotiques Envahissantes

Des supports de communication sont prévus pour chaque module (syllabus et power point de présentation).

Le CRDG étant à la manœuvre pour coordonner ce projet, il initie un nombre impressionnant de réunions pour mobiliser les principaux partenaires concernés : 

24/01 : visio avec Ludovic Boquet

9/02 :  visio avec Ludovic Boquet

27/02 : relais demande Cabinet Tellier vers les 14 CR de W

19/04 : visio CRWs et Mr Boquet

11/05 : rencontre à Wanze avec Edmée CRMeuse Aval (constitution du dossier de subsides CRWs formation des AC)

17/05 : visio GT formation Agents Constatateurs

25/05 : visio avec Mr Godfrin SPW- DPC afin de poursuivre la formation sur les pollutions accidentelles

09/06 : travail au CRHM fiches/syllabus formation des AC

19/06 : visio CRWs suivi formation

26/06 : visio CRWs suivi formation

03/07 : rencontre avec les juristes (Cabinet Tasseroul) au CRHM, mise à jour de la base légale, formation des agents constatateurs

L’Arrêté ministériel du 27 juillet 2023 octroie une subvention au CRDG en vue « de financer son projet visant à compléter la formation des agents constatateurs communaux et des policiers communaux ».
Les 29/08 et 18/09 : relance auprès du Cabinet Tellier pour faire évoluer le dossier administratif. Le SPW-DPC est chargé de superviser le bon déroulement des missions. Vu le retard pris, un arrêté ministériel de modification est signé le 14/12/2023.
N°721 : Aider aux rencontres intercommunautaires avec les acteurs flamands des bassins de la Dyle et de la Gette

1) Pour rappel : organisation d’une visite guidée de Leuven en 2022 : « Entre Dyle et ville : un pari réussi ! » le samedi 24 septembre 2022 (voir le bilan d’activités 2022). 

Au 1er semestre 2023, le travail s’est achevé sur le plan du suivi de l’événement et de sa promotion.

La réalisation du film/reportage s’est clôturée en février 2023, ainsi que la réalisation d’une carte interactive de l’itinéraire de visite.
Un mail de rapportage a été envoyé le 5 avril aux échevins en charge de l’environnement et du logement, aux responsables des services urbanisme et environnement, aux présidents de CCATM des 27 communes du Brabant wallon, avec les éléments suivants 

· Lien vers le film : https://youtu.be/lzEPebylDFQ 

· Carte du tracé avec des liens Internet pour la présentation des sites visités 

· Documents de référence présents sur notre site Internet 

Le 17 juillet, envoi du même rapportage aux membres du CRDG.
Un article de présentation de la journée a été posté sur notre site Internet :  

« Leuven : Entre Dyle et Ville : Un pari réussi ! Suivez le guide ! (crdg.eu) »
2) Rencontre avec Pascal Lehette, agent du SPW-DESU qui va coordonner la mise en place des GOW (3 avril). Lors de cette réunion il a été décidé d’organiser le prochain GOW Dyle-Gette en octobre 2023, suite à des reprises de contacts en juillet.

3) Pour le GOW Dyle-Gette du 06/10/2023 à Leuven :

a. Réunion de préparation en vidéo le 08/08 avec les organisateurs (SPW-DESU + VMM)
b. En août et septembre : nombreux contacts préparatoires avec les organisateurs et les intervenants wallons (SPW-DESU, VMM, BW, Natagora, AIDE, SPW-DNF)
c. Présentation de l’état d’avancement du Life Riparias avec la VMM le 06/10
+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias
N°722 : Favoriser les « teambuilding » destinés aux entreprises et autres publics adultes

Pour rappel, certains chantiers Aer Aqua Terra font l’objet d’une collaboration avec Banque4sociéty ou l’asbl Human Business, structures actives dans l’organisation de propositions aux sociétés.  

Le CRDG apporte une réelle plus-value en dispensant, lors du briefing et tout le long de la journée, des informations spécifiques sur la rivière et les actions du CR.

Les journées de nettoyage « team building » ont repris de plus belle en 2023. 

Chantiers de nettoyage avec team building et associations :

· 10 janvier : suivi entreprise GSK pour teambuiding à venir dans l’année, informations sur les dates de chantiers potentielles

· 22 mai : avec la société GSK sur la Petite Gette à Orp-le-Petit – Organisation CRDG

· 5 juin : avec la société BNP Paribas Fortis sur la Petite Gette à Orp-le-Petit – Sollicitation Banque4Sociéty

· 30 juin : avec la société AG Insurance sur la Dyle à Wavre – Sollicitation Banque4Sociéty

Ces chantiers sont aussi repris dans les listes des chantiers figurant aux actions n° 719.3 et 719.4.

Ces chantiers rencontrent toujours la satisfaction des participants et sensibilisent efficacement les participants qui sont bien loin d’être conscients de l’ampleur des problèmes le long des rivières. A noter que nous avons fidélisé les collaborations avec deux institutions rencontrées en ce printemps. 

Pour 3 chantiers, l’exposition du CRDG était présente (voir l’action n° 754).
. Dans un autre registre, courant mai et juin, diverses concertations et sorties de terrain ont été faites autour de la programmation d’un teambuilding à destination des agents de la Wallonie (Direction de la Nature et des Espaces verts). Initialement prévue le 13 juin dans le cadre de la campagne de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la journée a été reprogrammée début août car les plantes n’étaient pas assez visibles. Cette journée de gestion s’est finalement faite le 03 août à Genappe dans la vallée de la Cala, en soutien aux actions Riparias.
N°723 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du développement rural

(Fondation rurale de Wallonie ...)

Comme l’année dernière, le CRDG a participé en tant qu’expert à la journée de « speed coaching » organisée par le FRW à destination des acteurs BiodiverCité (Communes, DNF, Natagora et autres associations, …). La thématique abordée concernait la création et réhabilitation de zones humides, la gestion des CE et l’utilisation de Fulcrum.
+ voir le soutien aux initiatives participatives locales (voir l’action n° 735.4)
N°724 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du tourisme

(Maisons du Tourisme, OTL et SI)
Collaboration avec le Syndicat d’initiative de Wavre (Visitwavre), dans le cadre de la descente de la Thyle et de la Dyle programmée en kayak en 2024 (voir l’action n° 704).
N°725 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs 

(Natagriwal, Protect'Eau, SPW-GISER, SPW-DDR…)
· Relais 10 ans de Natagriwal via la Li de juillet-août
· Le  2d volet de l’AG du 18/10/23 à Ramillies a été consacré au thème de l’agriculture et l’eau, via :

· une présentation du projet « DIPR’Eau » et de l’outil DIPROS destiné aux agriculteurs (CARAH)

· une présentation des initiatives de l’in BW en matière de protection des eaux souterraines (avec focus sur les activités agricoles) 

· une présentation des grandes lignes de la nouvelle PAC (volet environnemental) (SPW-DDR)

Pour l’occasion, le CRDG a invité à titre exceptionnel une série d’acteurs du secteur agricole en Brabant wallon, en   vue de faire plus ample connaissance : SPW-DDR Wavre, SPW-DPC, SPW-DCA, SPW-OPW/CA, Natagriwal, FUGEA, FJA, Assemblée des Jeunes de la FWA, PBW-CPAR, CR Senne. Par ailleurs, les membres suivants de l’asbl CRDG ont été d’office invités aussi : la FWA, Protect’Eau et le GAL Culturalité
Les présentations et la synthèse des échanges avec la salle ont été envoyées aux membres le 23/11/23

· Enfin, le CRDG est (enfin) parvenu à trouver un nouveau représentant à l’AG pour la Fédération wallonne de l’agriculture, ce qui devrait désormais garantir une présence plus effective de la FWA à l’AG.
· Engagements (proposés par GISER) pris dans le cadre du PA 2023-2025 ?

NB/ redondance partielle avec l’action n°714
N°726 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de Natura 2000 (Natagriwal ...)

RAS en 2023
N°727 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des entreprises (Alliance Centre BW...)
+ voir l’action n°722 : favoriser les « teambuilding »
+ voir l’action n°704 – Descente de la Dyle en kayak

N°728 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des mouvements de jeunesse et autres structures jeune public

1) Pour rappel, l’in BW a accordé en 2021 un soutien financier au CRDG et au CR Senne pour un programme d’animations extrascolaires « Ici commence la mer » (ICLM) à l’échelle du Brabant wallon (voir l’action n° 738.4).
L’intention étant d’impliquer les Centres culturels locaux et les Maisons de jeunes reconnus en BW dans une campagne de 

Street Art, de fabrication de cendriers de rue, et d’animations/formations. 

3 projets ont été rentrés courant 2022, à savoir : Maison des Jeunes de Genappe, Centre Culturel de Jodoigne et Maison des Jeunes de Waterloo.
Les suites données en 2023 :
- MJ de Waterloo : une sensibilisation aux mégots devrait être poursuivie par le CR Senne.

- MJ de Genappe : pas de réalisation concrète
- CC de Jodoigne : réalisation de Street Art sur les taques, grilles d’égouts lors des ateliers avec les jeunes.

Pour rappel, ce projet a fait l’objet d’une concertation avec le ST de la Ville de Jodoigne (rénovation de la voirie concernée en 2023) et rénovation/remise en service d’une fontaine d’eau potable.

Ce projet s’est concrétisé en 2023 avec l’accord du Collège communal.

· 12 janvier : rencontre avec le Centre Culturel de Jodoigne afin de déterminer les emplacements des tags.

· 20 janvier : suivi SWDE pour la restauration d’une fontaine à eau sur la Ville de Jodoigne lors des travaux voiries

· 13 février : seconde rencontre avec le Centre Culturel de Jodoigne et le ST afin de confirmer les emplacements des tags et avec un technicien SWDE pour la remise en service de la fontaine à eau.

· Courrier à la PBW afin d’obtenir l’autorisation de réaliser du « Street art figuratif » sur les grilles du bâtiment provincial (académie de musique de Jodoigne) : autorisation accordée au 17/05/23.

· Il est envisagé de remettre la fontaine à eau en service lors des travaux de réfections de voiries, contact pris entre les SWDE, la FRW et la Ville de Jodoigne.

2) De plus, des animations extrascolaires pour jeune public commencent à être demandées au CRDG. Nous y répondons en fonction de nos disponibilités :
3) participation de plus en plus nombreuse d’organisations de jeunes ou de programmes destinés aux jeunes à l’occasion des chantiers de nettoyage des cours d’eau en collaboration avec Aer Aqua Terra (voir liste des chantiers à l’action n° 719).
NB : les autres animations jeune public sont réalisées dans un cadre scolaire (cadre JWE ou hors cadre JWE) :

· cadre JWE : voir l’action n° 718
· hors cadre JWE : voir l’action n° 712
· projet « poissons en classe » : voir l’action n° 710
N° 729 : Collaborer avec le secteur culturel

RAS en 2023
N° 730 : Coordonner des opérations ciblées sur la résolution de types de points noirs spécifiques le long des cours d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
- En 2023, poursuite des chantiers de nettoyage de cours d’eau (voir les actions n° 719 et 753)
- En été 2023, poursuite des chantiers d’éradication des balsamines de l’Himalaya et des berces du Caucase (voir les actions n° 701 et 703)
- Entre juin et septembre 2023, 4ème opération d’installation de calicots de sensibilisation aux infractions environnementales le long des cours d’eau (voir l’action n° 734.1.2)
- voir le projet « ici, commence la mer » (voir l’action n° 738)
- voir le projet « pollutions accidentelles » (voir l’action n° 745)
N° 731 : Fournir un service de prêt de gobelets réutilisables à l'effigie du CRDG

Prêt de gobelets :

· en avril : Ferme de l’Hosté – Wavre (événement privé)
N°732 : Fournir ou prêter du matériel d’exposition, d’information et d’animation

	27 janvier
	Sart Dames Avelines - Ecole St Nicolas - 
	 Feuillet Thyle, Poster CR, infos VLV
	Audrey Geeraerd

	13-févr
	Ecole Jean Bosco
	1 binoculaire
	Nicolas Bariaux

	13-mai
	Geer - Evènement 10 ans réserve du Haut Geer
	4 extraits Bâche + Blocs de cristal + 3 wadders
	Dorothée Moujahid – Jeunes et Nature

	Avril
	Ferme de l'Hosté - Wavre
	200 gobelets CRDG
	Cathy – Evènement privé

	13-juin
	Perwez
	4 extraits Bâche + wadders
	Dorothée Moujahid – Jeunes et Nature

	02-oct
	La Hulpe
	6 pochoirs ICLM
	Véronique Gontier

	14-oct
	Perwez 
	Prêt animation basique ICLM (bache, jeu, module) et 1 pochoir ICLM
	Natacha Vandenhove


Le CRDG est régulièrement approché pour fournir de manière ponctuelle des informations/documentation sur différents thèmes :
	Envoi Feuillet Thyle, Poster CR, infos VLV - 20 élèves - Prof : Audrey Geeraerd
	Sart Dames Avelines - Ecole St Nicolas
	Janvier
	

	Envoi liste lien Internet supports communication - OTT-LLN - cfr réunion
	Commune Ottignies-LLN
	06-févr
	

	Envoi annonce chantier AAT à Ottignies-LLN - pour News MDD
	MDD
	28-mars
	Chantier de nettoyage de la Dyle à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Maison Du Développement Durable (maisondd.be)

	Envoi 8 articles thématiques variées pour BCO 
	Commune Ottignies-LLN
	11-avr
	

	Envoi infos guide nature et utilisation eau de pluie par commune
	MEF
	11-avr
	

	Envoi infos organisation chantier nettoyage en kayak - Société évènementielle
	The Best
	20-juin
	

	Envoi poster mare JPV et autre à Romain Verger Chastre

	Commune
	Sept
	


N°733 : Prêter du matériel de gestion

RAS en 2023
N°734 : Réaliser et diffuser des supports de communication et de sensibilisation adéquats à l’attention des riverains et de la population à l’échelle du bassin Dyle-Gette
1) supports issus du GT « communication/sensibilisation des riverains » mis en place en 2018 :

· 1°. Géocaching à Perwez. 
Pour rappel : 

· Balade « le fer et l’eau » - GC96JPM  en 2023, 34 géocacheurs ont participé depuis sa création en 2020 avec de nombreux commentaires positifs ;
· Balade « des 3 clochers » - GCW5B4 en 2023, 20 géocacheurs depuis sa création en 2020.

Les balades continuent à être proposées et sont régulièrement faites.

· 2. Sensibilisation « in situ » - placement de calicots de sensibilisation humoristiques sur les thématiques des infractions environnementales
Pour rappel : ces bâches de sensibilisation sont liées aux dépôts de déchets verts (tonte de pelouse/taille de haie), déchets divers et pulvérisation de pesticides le long des cours d’eau. Elles ont été fournies par le CRDG aux 23communes, qui les placent à des endroits stratégiques durant les mois de juin, juillet, août et septembre.

4ème année de placement depuis 2020 : le CRDG a relancé les partenaires communaux en mai, avec un bon taux de placement effectif.  8 nouvelles bâches ont été fournies à 8 partenaires pour combler les supports abimés et perdus.
2) autres supports de communication/sensibilisation :

1) Un « code de bonne pratique du riverain » est en cours de réflexion : au 1er semestre 2023, collecte des sources d’informations et rédaction d’un sommaire très exhaustif.

Le Brabant wallon planifie un support similaire dans le cadre de la densification de son maillage écologique par la réalisation d’une brochure d’accueil pour les nouveaux habitants sur le thème de la rivière et des zones humides.  

Nous avons rencontré le BW le 10/07 : il a été convenu d’attendre la parution de sa brochure sur la faune et la flore dans les espaces bâtis pour s’inspirer de sa méthodologie et avoir une cohérence pour la rédaction d’une brochure commune 

(voir la nouvelle action  n° N23DG0881).      
2) Pour rappel, deux posters sur la thématique « poissons en Dyle-Gette » et les « points noirs le long des cours d’eau » sont toujours en cours de création, pour compléter le kit de base de l’expo du CRDG (5 roll-ups). 
3) Une carte interactive de l’itinéraire de visite suivi lors de la visite guidée de Leuven en 2022 a été réalisée en 2023 et diffusée vers les membres du CRDG, les communes du BW et via la LI du CRDG (voir l’action n° 721).
N°735 : Répondre aux sollicitations diverses de la part des partenaires membres de l’asbl CRDG
(ou prendre des initiatives d’aide en matière de communication ou d’information et fournir de l’expertise/aide-conseil aux partenaire membres de l’asbl CRDG dans diverses thématiques)

Pour rappel, la Cellule de coordination continue à poursuivre ce travail, dans la mesure de ses disponibilités (voir les détails dans les rapports d’activités précédents). Ne sont pas compris dans la liste toutes les concertations et contacts téléphoniques.

NB : les sollicitations des partenaires du 2nd cercle du CRDG (non membres de notre asbl) ou de particuliers, bureaux d'études, structures éducatives, organisations diverses … sont par ailleurs traitées à l’action n° 695.
1) Aide aux gestionnaires communaux, provinciaux et régionaux des cours d’eau vis-à-vis de demandes d’intervention sur les cours d’eau qui leur sont adressées ou pour faciliter la concertation en matière de gestion des cours d’eau ou pour faciliter une gestion plus intégrée des cours d’eau ou pour gérer des situations de pollution accidentelle, d’inondation ou de nettoyage sur les cours d’eau : 

Pour rappel, comme chaque année, le CRDG est présent à plusieurs réunions organisées par les communes, le BW ou le SPW-DCENN/DNF ou les associations).

Le CRDG prend aussi une série d’initiatives en matière de communication ou d’information pour aider ses partenaires.

De plus, comme chaque année, en réponse à l’envoi du listing des travaux du Brabant wallon sur cours d’eau pour l’année 2022, le CRDG a analysé et annoté ledit programme pour une meilleure prise en compte des aspects locaux et le patrimoine naturel sensible dans le cadre des travaux (voir l’action n° 706).
Enfin, une communication plus globale à l’échelle de la commune est effectuée lors des visites annuelles de cours d’eau organisées par le Brabant wallon … à chaque fois que la Cellule de coordination est conviée (ce qui est de plus en plus fréquent) (voir ci-après et voir l’action n° 707).
Nb : cette liste n’est pas exhaustive
· 09 janvier : rencontre avec le SPW DCENN - service extérieur de Wavre pour concerter une stratégie globale concernant la levée des obstacles sur les cours d’eau de première catégorie dans le sous-bassin.

· 11 janvier + 27 février : échanges avec AAT et la Commune de Beauvechain à propos des campagnes de dératisation le long des cours d’eau

· 08 février : réponse à la Commune de Hannut à propos de la précision demandée par un riverain pour sa demande de pose d’une buse le long de cours d’eau
· 09 février : rencontre de terrain avec le SPW DCENN - service extérieur de Wavre et le riverain pour se concerter autour d’un projet de levée d’obstacles sur le Henri-Fontaine et pour la réhabilitation d’une zone humide.

· 16 février : participation au débardage du Henri Fontaine (Orp-Jauche) avec le gestionnaire SPW-DECNN

Et visite des aménagements divers (placements de nichoirs, retrait d’un seuil et mise en lumière d’une frayère naturelle, aménagements de berges, création d’un hibernacle, creusement d’une mare, stabilisation de sentiers, etc.) et organisation d’un point presse (voir l’action n° 758).

· 22 mars : rencontre de terrain avec le SPW-DCENN - service extérieur de Wavre et le riverain pour se concerter autour d’un projet de levée d’obstacles sur l’Orne à Walhain/MSG et pour expliciter les droits et devoirs des riverains et des gestionnaires de cours d’eau

· 27 mars : demande du gestionnaire SPW-DCENN (placement d’un barrage flottant), travaux d’aménagement à proximité de la STEP in BW de Basse-Wavre (creusement de mares, abattage/élagage), …

Le barrage flottant ayant pour rôle de retenir les branches lors des travaux et de faciliter leurs récupérations à hauteur du pont Avenue du Longchamps. Aer Aqua Terra se charge d’évacuer la fraction déchets. 


-      29 mars : participation à la réunion « recherche de ZIT en amont de Wavre le long de la Dyle » (Commune de Wavre)
· 19 juin + 22 juin : réponse à la Commune de Rixensart concernant le projet d’aménagement introduit par GSK le long de la Lasne

· 22 juin : retrait du même barrage flottant placé le 27 mars, au vu des crues annoncées. Beaucoup de renouées dans le barrage et gestion des déchets de renouées et divers à organiser avec la Commune de Wavre.

· 29 juin : réponse à la Commune de OLLN concernant son projet de journée « lutte contre les inondations »

· 05 juillet : visite de terrain autour de la gestion des berges du Frambais en collaboration avec la Commune de Ramillies et le Brabant wallon.

· 17 juillet : envoi d’infos sur le martin pêcheur à la Commune de Hélécine
· 25 août : suivi des inondations en collaboration avec la Commune de CSE.

· 29 août : envoi d’infos sur le castor dans la vallée de la Marbaise à Grez-Doiceau à la Province du BW
· 06 septembre : visite cours d’eau en collaboration avec le Brabant wallon et la Commune de Chastre.

· 21 septembre : concertation autour de la nécessité d’intervention sur le cours d’eau du Fonteny en collaboration avec le Brabant wallon, la Commune de Genappe, Vivaqua et le DNF.

· 25 septembre : visite cours d’eau en collaboration avec le Brabant wallon et la Commune d’Incourt.
· 16 octobre : réunions de travail consacrées au projet d’un parc inondable et au projet de réhabilitatation d’un site industriel en bord de Lasne (Commune de Rixensart)
D’autres actions du PA sont aussi relatives à des aides-conseils du CRDG pour la gestion intégrée et concertée des cours d’eau : 

Voir les actions n° 701 et 703: éradication de la Balsamine de l’Himalaya et de la Berce du Caucase
Voir les actions n° 706 : communication des zones sensibles 
Voir l’action n° 716 : inventaire des points noirs le long des cours d’eau
Voir l’action n° 721 : rencontres interrégionales
+ voir les actions n° 739 à 743 : projet Life Riparias

2) Aide aux communes, associations et autres partenaires du CRDG, pour favoriser la protection de zones humides, voire la concrétisation de projets de réserves naturelles :

. 16 janvier : participation à une réunion de travail visant à aider la Commune de Villers-la-Ville à définir des actions pour renforcer leur maillage écologique.

-7 février : réunion préparatoire auprès de la Commune de Walhain afin de répondre à un appel à projet de la Wallonie sur la création de ZIT avec aménagements pour la biodiversité. Le site du Pré d’Auffe a été proposé (prairies humides).

. 08 février : participation au projet provincial de valorisation des forêts présentes sur le territoire de la Province du Brabant wallon.

. 09 février : participation à une réunion de travail autour du projet de restauration de la réserve naturelle des 7-Fontaines à Hannut avec Natagora.
. 16 mars : participation au Comité de gestion de la RN de la Vallée de la Bacquelaine à Lincent.

. 22 mars : participation à une réunion de travail autour du projet provincial de renforcement du maillage écologique de la Province du BW.

. 29 mars : participation à l’assemblée générale de la Régionale Natagora Brabant wallon.

. 18 avril : expertise pour la réhabilitation d’un étang public et rédaction d’un rapport de recommandation à destination et à la demande de la Commune de Rixensart.
. 20 avril : organisation d’une réunion de travail autour du projet provincial de restauration du ruisseau du Henri Fontaine à hauteur de la réserve naturelle des 7-Fontaines avec la Province de Liège, Natagora et la Commune de Hannut. Le but de cette concertation était de trouver une voie de coordination efficace entre ledit projet et la restauration « écologique du site actuellement en cours.

. 12 juillet : réunion de terrain sur le suivi de la réhabilitation de la mare du Brouc à Hélécine en collaboration avec le GAL Culturalités et la Commune de Hélécine.
. 16 sept : gestion de zone humide à Dreumont sur la commune de Villers-la-Ville en collaboration avec le propriétaire et le CADEV.

. 22 septembre : repérage des zones à planter dans le cadre d’un projet de reconstitution d’une bande arborée rivulaire le long de l’Orne et de la Thyle en collaboration avec la Commune de CSE.

. 18 décembre : le CRDG a organisé et encadré une activité d’arrachage de souchet comestible, espèce exotique envahissante, dans la réserve naturelle des Sept-Fontaines à Hannut en collaboration avec des riverains, membres du Comité de gestion de la Réserve.

. 19 décembre : dans cette même réserve naturelle, en complément des travaux de restauration, le CRDG a encadré et supervisé une opération d’arrachage manuel de repousses de renouées du Japon, espèce exotique envahissante, et de repousses ligneuses au sein d’une zone étrépée, en collaboration avec l’entreprise chargée des travaux et la Ville de Hannut.

+ les réponses aux sollicitations (aide conseil) de la part de particuliers ou organisations non partenaires du CRDG pour la protection ou l’entretien de zones humides (voir l’action n° 697).
3) Aide aux communes, associations et autres partenaires CRDG, pour des actions d’information /sensibilisation :
Nb : cette liste n’est pas exhaustive
- Réalisation d’un panneau de présentation de limite de partage des eaux entre les bassins Dyle-Gette et Meuse Aval dans le cadre du PCDN de Hannut. Le panneau a été placé sur le RAVeL et 15 panneaux avec une icône représentant la limite de partage des eaux ils sont en attente de placement suite aux travaux effectués sur le RAVeL.

- 6 février : réunion avec la Ville d’Ottignies-LLN sur le thème des actions de sensibilisation qui pourraient être menées dans la commune.

. 27 février : rencontre avec la nouvelle éco-conseillère de la Commune de Lincent pour discuter du protocole d’accord, de l’inventaire des atteintes et autres thématiques spécifiques au territoire de Lincent.

. Prêt et pose de nasses à tritons pour aider Jeunes et Nature à faire découvrir la réserve naturelle du Pré du Duc à Perwez et du Stampia à Jodoigne.

- Aide à la Ville de Wavre afin d’organiser une rencontre avec les riverains lors des JWE au sujet de la protection des habitations, résiliente aux inondations. Démonstration de divers dispositifs réalisés par l’AMO de Wavre.   

- 20 avril : participation à une réunion de travail avec la Maison d’urbanisme du BW et le CRSenne pour définir les contours d’une collaboration dans le cadre des formations inondation à destination des diverses CCATM sur la Province du BW. Dans ce cadre, le CRDG a ensuite participé à 2 soirées de formation les 16 et 30 mai à Jodoigne et Villers-la-Ville (voir l’action n° 735.6 ci-dessous).
- durant l’année, communication ciblée d’infos sur les campagne de dératisation 

· 11/07 : conseil quant à la mise en place d’une campagne de dératisation sur la commune de Chaumont-Gistoux.

· 11/07 : suivi réunion SPW-Bourgmestre de Lincent, suivi de la pollution du Rys par le BO autoroutier

· 11/07 : suivi, info à la commune de Beauvechain suivant un conflit de voisinage. Un propriétaire se plaint d’un écoulement d’eau usées sur son terrain.

· 12/07 : suivi du BWYC pour un arbre tombé, suivi à la Ville de Wavre.

· 14/07, suivi en aout et décembre : suivi de l’entretien du pertuis « Big Mat » à Orp-Jauche entre l’entreprise, commune et gestionnaire SWP. Nouveau suivi en décembre 2023.

· 17/07 : suivi régulier avec Hair-Recycl/ asbl Dung Dung pour sensibilisation dans divers salons de coiffures et collectes de cheveux qui entre dans la fabrication des boudins absorbants d’hydrocarbures.

· 18/07 : suivi dossier remblais en zone inondable, commune de Jodoigne

· 18/07 : suivi commune de Jodoigne info sur le piégeage des rats musqués 

· 18/09 : demande de la Hulpe Nature pour aide à l’arrimage des îles flottantes sur le grand étang à la Hulpe.

· Décembre : reporté en 2024, demande de prêt de barque afin de sonder la vanne d’un autre étang à Proximité.

· 18/09 : demande de collaboration pour avis/aide dans le licenciement d’un membre du personnel de AAT.

· 28/09 : aide apport de complément d’information suite à la visite des cours d’eau PBW à Jodoigne.

· 16/10 : aide conseil à la Commune de Rixensart pour la traversée du Rau Monseigneur - bois du Héron et projet de Parc inondable en collaboration avec Natagora BW et PBW

· 20/10 : sollicitation via les CRWs pour Participation à Pêche expo 2023

· 23/10 : sollicitation de ASBL, L'Entre-Deux et Les Sources du Ronvau, au sujet de la construction de 2 courts de Padel couverts au sein du Centre Sportif de Chaumont-Gitsoux 

· 27/10 : demande du gestionnaire SPW – DCENN sur le suivi des problèmes de déchets à Walhain, sur d’Al Vaux qui devrait fermer (Orne).

· 25/10 : demande du CR Sambre pour aide, projets panneaux didactiques faune-flore aquatique (exemples)
· 12/11 : Hubu, propositions de meubles en palettes recyclées pour les associations locales

· 14/11 : demande d’informations contenu dossier et GT pollution CR Haine

· 20/11 : demandes de photos, illu de lingettes pour parution CR Haute Meuse

· 20/11 : demande d’informations sur les tarifs Kit pollutions, CR Lesse
· 5/12 : réunion de terrain sur les problèmes liés au castor avec la commune de Grez-Doiceau, le DNF et CRDG ainsi que plusieurs riverains

+ voir les autres points de l’action n° 735

+ voir l’action n° 734 : supports de communication et de sensibilisation adéquats à l’attention des riverains et de la population à l’échelle du bassin Dyle-Gette
4) Présence du CRDG dans diverses structures communales/provinciales participatives :

Pour rappel, de façon générale, le CRDG soutient toute initiative communale ou provinciale visant à favoriser la participation citoyenne dans le cadre de l’élaboration et le suivi d’outils locaux de planification/programmation, de plus en plus nombreux dans des thématiques de plus en plus diversifiées (eau, nature, déchets, mobilité, aménagement du territoire, énergie, ...).

De plus, dans la mesure de ses possibilités, le CRDG essaie de se tenir informé de toutes les initiatives locales intéressantes qui lui sont adressées (en provenance de ses partenaires communaux et/ou associatifs).

Globalement, le CRDG manque cependant de moyens pour pouvoir participer et s’impliquer plus activement dans toutes les initiatives participatives prises par les uns et les autres, très nombreuses en Brabant wallon.

Nb : cette liste n’est pas exhaustive
· 17 janvier : participation à une réunion de travail du PCDN de Rixensart.
· 19 janvier : introduction de 2 fiches projets restantes auprès du GAL Culturalité
· 19 janvier : introduction de 5 fiches projets auprès du GAL Meuse & Campagnes
· 30 janvier : introduction de 8 fiches projets auprès du GAL des 4 Bras
· 13 février : échange avec le GAL des 4 Bras à propos de la gestion environnementale des sites de golf

· 15 février : participation à un GT de la Province du Brabant Wallon pour développer le maillage écologique autour du   projet du parc naturel des Forêts du Brabant.
· 6 mars : Réunion sur les fiches-projets environnement au GAL Culturalité

· 13 mars : Participation à une réunion du PCDN d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
· 15 mars : participation à un GT de la Province du Brabant Wallon pour développer et améliorer le maillage écologique autour du projet du parc naturel des Forêts du Brabant.
· 8 avril + 3 mai : participation à la réunion « Biodiver’Cité » à Perwez + suivi

· 9 mai + 5 juin : contact et rencontre avec le GAL Meuse & Campagnes à propos d’un projet de test de la plateforme « Biomap » pour un inventaire des saules têtards à Hannut

· 22 juin : participation à la réunion de la CLDR de Beauvechain
· 12 septembre : participation à une réunion du PCDN de Rixensart
· 5 septembre : participation à une réunion Biodivercité à Ottignies-Louvain-la-Neuve
· 22 novembre : participation à une réunion Biodivercité à Jodoigne
· 22 novembre : participation à une réunion de la commission de gestion des réserves naturelles du Brabant wallon
+ voir les actions n° 735.2 et 735.3 ci-dessus
5) Présence du CRDG à diverses manifestations (organisations partenaires du CRDG) :

- 12 janvier : participation à une présentation de la nouvelle PAC organisée par la Cellule GISER du SPW-DDR
- 7 avril : participation à l’AG de Environnement Dyle

- 3 octobre : formation écrevisses donnée par l’Université de Liège dans le cadre du projet LIFE RIPARIAS

D’autres actions correspondent à de la présence du CRDG à des événements grand public ou jeune public organisé par nos partenaires membres : 
-  voir l’action n° 754: itinérance exposition du CRDG

6) Présentation du CRDG ou de thématiques du CRDG, via des exposés (organisations partenaires du CRDG) :

- 16 mai : Séminaire avec la Maison de l’Urbanisme du BW à destination des CCATM du BW à Jodoigne concernant la gestion des permis d’urbanisme en zone d’aléa d’inondation

- 30 mai : Séminaire avec la Maison de l’Urbanisme du BW à destination des CCATM du BW à Villers-la-Ville, concernant la gestion des permis d’urbanisme en zone d’aléa d’inondation

- 03 septembre : conférence sur la thématique des zones humides présentes au sein de l’entité villersoise dans le cadre de l’université d’été du CADEV à Mellery.

 + voir l’action n° 694 : cérémonie de signature du PA 2023-2025 

7) Soutien aux communes, au Brabant wallon et au SPW-DCENN pour la réalisation de chantiers d’éradication des plantes invasives le long des cours d'eau :

31 mai : rencontre avec le Brabant wallon et la Commune de Chaumont-Gistoux pour coordonner les opérations estivales de gestion des balsamines de l’Himalaya sur les ruisseaux de Louvrange et du Pisselet.

 + voir les actions n° 701 et 703: coordination de nombreux chantiers d’éradication

8) Aide aux communes et aux gestionnaires provinciaux et régionaux des cours d’eau + OAA pour la résolution des points noirs le long des cours d’eau :

Nb : cette liste n’est pas exhaustive
· 18 janvier : visite de terrain autour d’un problème d’eaux usées à la demande de la Commune de Incourt. Le CRDG a contribué à l’expertise de la situation et rédigé un rapport avec recommandations d’actions à mettre en place par la Commune, les entreprises responsables des écoulements et le riverain affecté.
· 02 février : Expertise et recherche approfondie de la source de pollution du PN Dyl231 en collaboration avec la Commune de Ottignies – Louvain-la-Neuve. Utilisation de fluorescéine.

· 19 avril : sollicitation vers la Commune de Perwez à propos de l’usage privé d’herbicide dans le périmètre d’une implantation scolaire

· 24 avril : rencontre avec la Commune de Ramilles et l’in BW, étude de faisabilité de financé un égout en fond de jardin à Huppaye (collecteur/égout en voirie plus haut que les habitations)

· 08 mai : tournée d’analyses d’échantillon d’eaux avec l’ISSEP pour mieux identifier la provenance de la source de pollution affectant la zone de baignade de Renipont à Lasne. A la demande de la Wallonie, le CRDG a pris, en amont de la tournée, tous les contacts nécessaires avec les riverains pour pouvoir accéder au cours d’eau ciblé (ruisseau de Heuchaux) particulièrement enclavé au sein des propriétés privées et a accompagné le jour-dit la personne chargée des relevés.

· 30 mai : réunion avec l’in BW consacrée aux avancées en matière de gestion des DO (déversoirs d’orage) en BW

· 19 octobre : participation au GT « résolution des rejets individuels » (Commune de Ottignies-LLN)

· 14 novembre : réunion de terrain avec riverains en lien avec certains PN de l’inventaire et traçage des eaux usées ; en collaboration avec la Ville d’Ottignies-LLN.

· 15 novembre : idem

D’autres actions du PA sont aussi relatives à des aides-conseils du CRDG pour la résolution des points noirs le long des cours d’eau : 

Voir l’action n° 695.2 : réponse aux sollicitations extérieures diverses concernant des points noirs
Voir l’action n° 716 : inventaire des PN le long des cours d’eau

Voir l’action n° 719 : opérations « rivières propres »

Voir l’action n° 720 : lutte contre les infractions environnementales le long des cours d’eau

Voir l’action n° 730 : opérations ciblées sur la résolution de PN spécifiques
Voir l’action n° 738 : campagne « Ici, commence la mer »
Voir l’action n° 745 : pollutions accidentelles aux cours d’eau

9) Aide à l’asbl Aer Aqua Terra pour le nettoyage des déchets diffus dans les cours d’eau :

Voir l’action n° 719
N°736 : Soutenir la réalisation de projets locaux
Pour rappel, face à la prolongation des délais de réalisation pour les projets locaux 2020 et face aux difficultés rencontrées avec la crise sanitaire, nous avions décidé de revoir les conditions de l’appel à projets 2021 comme suite (voir le bilan d’activités 2021) :

· étaler la période de remise des projets sur avril à décembre 2021

· étaler la période de réalisation des projets retenus sur janvier à novembre 2022

1) Pour rappel, 4 projets ont été concrétisés sur l’exercice 2021-2022 (voir le bilan d’activités 2022). 

Une rencontre avec la presse à l’occasion des JWE (mars 2023) a été envisagée (opportunité de présenter 3 réalisations de projets de panneaux distincts sur l’entité de Grez-Doiceau), mais ne s’est pas concrétisé.
Début 2023, poursuite d’un des 4 projets 2021/2022 avec la Société de pêche La Truite grézienne (Grez-Doiceau) : « Sensibilisation, gestion et achats de matériel » :

- réintroduction de truitelles fario dans le ry d’Hèze par alevibox ;

- création et installation de panneaux didactiques et autres supports afin d’informer les riverains et de renforcer la participation citoyenne ;

- 10 janvier 2023, placement de 3 boites à Alevibox (dispositif conçu pour repeupler durablement les rivières en truites ou en saumons) ; 3 endroits : Ri des Papeteries, Ry du Pré Delcourt et du Glabais : 3 affluents du Train

Etapes : 

* Mise à température des œufs à l'eau de la rivière ;

* isolement des œufs blancs (éviter les contaminations) ; 

- 19 février : ouverture des boites avec un bon de reproduction, quelques colmatages mais résultats satisfaisants.

2) 4 projets 2023 rentrés au 15/04/23 et approuvés par le CRDG au 15/05/23 :

Commune de Villers-la-Ville : 

« Sensibilisation et achat de matériel pour l’installation d’un crapauduc – rue de Villers/rue de Sart en vue d’assurer la préservation des batraciens et de garantir la sécurité des bénévoles durant les travaux de réfection de la voirie ». 

Projet sera réitéré en 2024.

Vu que le crapauduc fait l’objet de travaux conjoints « réfection de voirie et piste cyclable », les études ont été assez longues mais le projet sera concrétisé en 2024. 
Le cahier des charges et le mode passation ont été approuvés le 22 décembre 2023 par le conseil communal. 
Une réunion de patrimoine au mois de mars 2024. 
Natagora BW :
« Achats de matériel :
· Pour le Groupe de travail Castors : équipements pour l’installation de piézomètres (suivi des fluctuations de nappe phréatique) et caméras de surveillance (suivi d’activité des castors) ;

· Pour le Groupe de travail Réserves Naturelles (Commission de gestion) : recharges pour les kits d’analyse physico-chimique acquis lors de l’APL 2020 (mesure de la qualité des eaux des mares en RN) ;

Les divers achats ont bien été effectués, un rapport de l’influence de la nappe par le castor n’est pas encore disponible.
Environnement Dyle (Genappe)

« Achats de matériel divers, aménagements et sensibilisation pour la création de petites zones humides dans l’objectif de :

- mise en lumière d’un ancien réservoir à ciel ouvert par l’amenée des eaux de débordement/récupération des eaux pluviales afin d’alimenter des petites mares ;
- augmenter les zones de pontes tant pour les amphibiens que pour les odonates et laisser ainsi s’y développer une flore typique ». 

Travaux effectués : mise en lumière et nettoyage du réceptacle avec l’aide de nos bénévoles et accueil Orange Day (entreprise GSK).
Le réceptacle étant surplombé d’arbres et d’arbustes mise en lumière afin d’éviter l’accumulation de feuilles Nettoyage du réceptacle : enlèvement d’un maximum de feuilles et branches. 
Creusement des mares 3 mares avec chacune des dimensions différentes, mais la même profondeur
Commune de Court-Saint-Etienne 

« Plantation de saules blancs et d’aulnes glutineux en bordure de cours d’eau, de l’Orne, du Ry d’Hèze et de la Thyle avec pour objectifs : une fonction biologique (biodiversité), une fonction mécanique (ancrage et stabilisation des berges), la lutte contre le réchauffement climatique (ombrage) lutte contre les inondations (réduire les effets des crues en réduisant la vitesse d’écoulement par la végétalisation) ». 

Projet non concrétisé par manque de temps de mise en œuvre par la commune
 + voir l’action n° 735.4 : aide aux différentes structures communales participatives 
D’autres actions du PA sont aussi relatives au soutien et à des aides-conseils du CRDG pour la réalisation d’actions ou de projets locaux :

Voir les actions n° 701 et 703 : lutte contre les EEE
Voir l’action n° 719 : nettoyage des cours d’eau
Voir l’action n° 720 : lutte contre les infractions environnementales
Voir l’action n° 730 : lutte contre les points noirs spécifiques

Voir l’action n° 735 : réponse aux sollicitations des partenaires membres du CRDG
Voir les actions n° 732/733 : fourniture ou prêt de matériel de gestion et d’animation
Voir l’action n° 734: supports de communication aux riverains
Voir l’action n° 738 : campagne « ICLM »
Voir l’action n° 745 : lutte contre les pollutions accidentelles

Voir l’action n° 751: panneaux nominatifs des cours d’eau
Voir l’action n° 693: ensemencement/traitement biologique des petits cours d’eau pollués
N° 737 : Participer à des inventaires piscicoles ciblés et des opérations d’empoissonnements ciblées

. 10 janvier : participation à une action d’empoissonnement de divers cours d’eau du bassin à l’aide d’Avelibox dans le cadre d’une action de restauration menée par la société halieutique La Truite grézienne (voir l’action n° 736 ci-dessus).
N° 738 : Poursuivre la campagne de sensibilisation "Ici, commence la mer", portant sur les rejets toxiques dans les avaloirs, éviers et WC

Pour rappel : très grand travail d’initiation en 2020, poursuivi en 2021 et 2022 (voir les bilans d’activités 2020 à 2022)
1) Pour rappel, grâce au financement par la SPGE, et après la pose des macarons « ICLM », des pochoirs « ICLM » ont été distribués aux communes en 2021. De nombreuses activités ICLM ont été programmées dans la foulée.

Elles se sont poursuivies en Dyle-Gette et partout en Wallonie en 2022 par le biais des 14 CR de Wallonie. En particulier, beaucoup d’actions de tags sur avaloirs ont été menées. Le CRDG a participé régulièrement à des visioconférences/réunions afin de dynamiser la campagne à l’échelle de la Wallonie.
- sas dédié à ICLM sur l’Expo « Ordures, Expo qui fait le Tri » au Musée de la vie wallonne (Liège), durée 1 an initialement et prolongée jusque fin 2024.
- mai-juin : nouvelle et dernière commande de macarons « ICLM » : +/- 270 macarons à placer en 2023-2024.

Dynamique lancée par une demande via le CR Lesse de 10 macarons Grottes de Han-sur-Lesse, macaron pour le Musée de l’eau et de la Fontaine (Bois des rêves/Ottignies), idem demande du Musée de la Vie wallonne (Liège) et cessation des activités du fournisseur.

- diffusion du spot « ICLM » sur le stand des CR de W lors de la Foire de Libramont 

2) Pour rappel, la Ministre Céline Tellier a accordé un subside de 45.000 euros pour une campagne de communication « ICLM », laquelle a été diffusée en juin 2022 (voir planning de diffusion et établis avec le CR Sambre).

Le CR Sambre, le CR Escaut-Lys et le CR Dyle-Gette ont collaboré étroitement à mise en œuvre de cette action en 2022 (voir le bilan d’activités d’activités 2022).
3) Pour rappel, des campagnes d’animations scolaires ICLM continuent à se décliner en Wallonie au départ du GT « animations ICLM » des CR de W mis en place en 2021. 

En Dyle-Gette, ces animations « ICLM » sont à voir à l’action n° 712.1
4) Pour rappel, l’in BW a accordé en 2021 un soutien financier au CRDG et au CR Senne, pour un programme d’animations avec un jeune public issu des Maisons des jeunes du BW avec l’aide des Centres culturels du BW, pour développer des animations « Ici commence la mer » (ICLM) à l’échelle du Brabant wallon (voir l’action n° 728).
5 ) L’action de sensibilisation « Ici Commence la Mer – Ne rien jeter ! » a débuté en 2021.
Le fournisseur des macarons émaillés (CREALAVE) arrêtant ses activités fin 2023, nous avons proposé une toute dernière commande de macarons aux équipes des CRWs.

Les macarons ont été livrés le 30 août et les déclarations de créances ont été transmises aux CRWs concernés le 5 septembre 2023.
Huit macarons supplémentaires ont été livrés car les plaques émaillées étaient déjà réalisées. Ils constitueront un dernier stock.

Voir rapport d’Edmée Lambert sur la coordination de projet. Le CRDG a passé les commandes (295 macarons) et la refacturation par le biais de convention de coordination de projets.

Deux macarons ont été réservés au Musée de la Vie Wallonne à Liège et seront placés officiellement lors des JWE 2024 en présence des CR Locaux et de la P Liège. 

N° 739 : Riparias: développement des sciences participatives

Une formation à la reconnaissance a été organisée le 22 juin pour les bénévoles formés l’année dernière ainsi que pour les chargés de mission des différents Contrats de rivière.
N° 740 : Riparias: élaboration des plans de gestion

Les RMBS’s (River Basin Management Strategies) ont été finalisés début 2023. Cette action était portée par Bruxelles Environnement mais de manière participative ; le CRDG a participé, dans la mesure de ses possibilités, à chacune des réunions de groupe de travail qui ont été organisées. Les partenaires du projet ont établi les zones les plus prioritaires pour la gestion des 5 EEE répandues pour chacun des bassins Dyle, Senne et Marcq. Les espèces émergentes pouvant faire l’objet d’une gestion ont été priorisées entre elles. Les 3 Contrats de rivière, sur base des RBMPs, ont alors établi leur plan de travail 2023 rapidement.

N° 741 : Riparias: formation à la reconnaissance

La formation de rappel du 22 juin a été couplée, en collaboration avec le SPW-DEMNA, avec une formation à destination des chargés de missions des contrats de rivière en charge de la nouvelle convention EEE. Pour préparer cette réunion, le CRDG a pris quelques temps pour collecter des échantillons de plantes à observer lors de la formation. Le CRDG a également animé un atelier de formation sur les espèces rivulaires.
N° 742 : Riparias: inventaire de terrain

La période de temps réellement dédiée aux inventaires de terrain dans le projet a pris fin en 2022. Toutefois lors de chaque sortie de terrain, de nouvelles données sont susceptibles d’être collectées. L’inventaire est en constante évolution, même si les nouvelles données ne serviront pas intégrer dans les stratégies de gestion, tels que définies à l’action 740. Diverses populations d’espèces exotiques envahissantes aquatiques ont ainsi pu être découvertes, notamment à Villers-la-Ville (hydrocotyle fausse-renoncule), à Genappe (jussie rampante et myriophylle aquatique) ou à Beauvechain (myriophylle du Brésil et myriophylle à tiges rouges).
N° 743 : Riparias: monitoring de gestion

Un total de 8 ouvriers ont été engagés, 4 au CRSenne et 4 au CRDG afin d’assurer tous les chantiers de gestion planifiés entre février et avril par les 2 CR. Pour servir les gestions, 2 véhicules pour le CRDG ont été acquis via le projet en 2023 : une camionnette de 6m³ achetée, qui sera donc conservée en fin de projet, et une camionnette de 3m³, acquise en leasing qui sera donc restituée au terme du projet. Ces véhicules sont utilisés pour transporter le matériel et le personnel.

Initialement, 14 sites (étangs, mares ou cours d’eau lents) ont été sélectionnés sur les bassins de la Dyle et la Senne, pour y entreprendre des gestions visant à l’éradication des plantes aquatiques suivantes : Myriophyllum aquaticum, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides et Hydocotyle ranunculoides. Dans le bassin de la Dyle, les sites sont très divers : zone inondée par des castors, étangs dans un golf, étang ou mares chez des particuliers.

Au cours de la saison, vu notre bon avancement, nous avons pu ajouter 8 sites supplémentaires, pour une totalité de 22 sites suivis par les contrats de rivières. L’ensemble de ces sites seront revisités chaque mois environ, afin d’assurer un suivi rapproché et retirer toutes les repousses rencontrées.  Bien évidemment, tous les propriétaires des sites ont été contactés lors des préparations de chantier avec l’objectif que chacun signe une convention de gestion. Pour l’instant, seuls quelques propriétaires l’ont signée. A ces 22 sites, peuvent être ajoutés également quelques sites qui sont gérés par les propriétaires eux-mêmes mais qui restent en contact avec les contrats de rivières pour faire part de l’avancement, échanger des bonnes pratiques, etc…

Deux cours d’eau ont été sélectionnés sur le bassin de la Dyle pour initier la gestion d’Impatiens glandulifera : la Cala à Bousval, entre le chemin des Croly et la confluence avec le ruisseau del Wasté dans le Domaine de Ruart, et la Lasne sur Wavre, entre la station d’épuration de Rosières et la confluence avec le ruisseau des 7 Bonniers de Bilande avant que la Lasne ne quitte définitivement le bassin de la Dyle et ne devienne De Laan. En amont des gestions qui ont débuté début juillet, tous les propriétaires ont été contactés par courriers et/ou rencontre en personne afin de garantir l’accès à la plaine alluviale très envahie bien au-delà du cours d’eau.
Diverses rencontres ont même encore eu lieu après les gestions (aquatiques ou rivulaires) en vue de faciliter et pérenniser les interventions ultérieures (cf  les nombreux appels téléphoniques et réunions in situ du 04 juillet puis du 20 décembre, en collaboration avec le DNF, pour rencontrer le régisseur et le propriétaire du grand étang d’Argenteuil en vue d’installer une grille en amont et limiter ainsi la dispersion des hydrocotyles FR).
En parallèle à ces gestions de terrain, le CRDG a été sollicité pour des avis/expertises dans le cadre du chantier de gestion sur les écrevisses de Louisiane présentes dans des étangs à Grez-Doiceau. La gestion sensu stricto a débuté en août (mise en assec + ajout de chaux et brassage des boues). L’ensemble des opérations de gestion et réhabilitation de l’étang s’est terminé en décembre. Fin d’année, le CRDG a placé des nasses à écrevisses dans la partie de l’étang sous eau et aucun individu n’a été collecté ; même si cela n’apporte aucune garantie sur l’éradication locale de l’espèce, ça permet d’espérer ! Il faudra bien sûr poursuivre ces tentatives de piégeage à la bonne saison en 2024 afin de valider la disparition des écrevisses et donc la réussite de la gestion.

De même pour faciliter le suivi des gestions, notre partenaire flamand de INBO a adapté une application existante. Dans ce cadre, diverses réunions de travail et autres présentations de l’outil ont été nécessaires Il est ainsi prévu que toutes les gestions soient à terme encodées via cette application pour uniformiser les suivis entre les différents partenaires du projet.
Diverses réunions administratives de fonctionnement, de comités d’accompagnement et de rapportage technique/financier ont aussi jalonné l’année.

N° 744 : Collaborer à des projets de développement d'espaces de frai dans les cours d'eau
RAS en 2023
N° 745 : Poursuivre la procédure coordonnée à l’échelle du bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG, pour améliorer la réactivité (communication, intervention...) lors des pollutions accidentelles dans les cours d’eau

Pour rappel, très gros travail en 2020, poursuivi en 2021et 2022, faisant suite au projet initié en 2016 (voir les bilans d’activités 2020, 2021 et 2022).
Depuis lors, établissement d’un inventaire détaillé de chaque événement de pollution accidentelle aux cours d’eau en Dyle-Gette. A partir de 2021, nous avons davantage structuré le tableau d’inventaire, essentiellement dans l’optique de pouvoir analyser la réactivité et l’implication de chaque acteur concerné dans la chaîne d’intervention, ainsi que le suivi administratif des dossiers.

1) Pour rappel, une formation à l’utilisation du matériel de protection du milieu récepteur (cours d’eau ou station d’épuration), a été organisée en novembre 2021 à Chastre en bordure de l’Orne, avec la collaboration de l’in BW. Elle était destinée aux agents de terrain communaux afin d’optimaliser les suivis communaux lors d’épisodes de pollutions accidentelles et de protéger au mieux le milieu récepteur.

Depuis la formation, les communes continuent à prendre régulièrement contact avec le CRDG afin d’optimaliser les interventions et suivis.

2) Pour rappel, aide depuis 2021 à l’asbl Dung Dung, économie circulaire, pour mise au point d’un boudin absorbant à base de cheveux recyclés.

En 2023, plusieurs test in situ sur la Grande Gette, non concluants : problème de flottabilité des boudins à résoudre. Par contre, aucun souci point de vue absorption matière.

Marché de commande passé entre Hair Recycle et in BW, et avec Infrabel.

Et pas mal de nouvelles adhésions de salons de coiffure au système de collecte de cheveux.

3) Pour rappel, mise en place en 2021 d’un Drive Pilote entre le SPW- DPC/ZS BW et CRDG afin d’optimaliser les suivis :

· 16/01 : rencontre avec la ZS BW afin de déterminer/préciser l’objet du marché Cadre de la PBW.
Réunion suivie d’une visite de terrain rue du Trémouroux, Orbais (Perwez)

· 25/04 : participation aux exercices « Walibex » organisés par le Zone de Secours à Wavre : simulation de plan catastrophe avec pollution aux HAP du domaine de Walibi vers la Dyle, mise en situation et intervention des pompiers (choix stratégique d’intervention et placement de boudins absorbants) 
· 25/04 : rencontre avec Marc Bastin et CR Senne pour la poursuite du marché cadre et suivi du GT 27+1  

· 21/06 : présentation du CRDG et de la ZSBW au GT 6 CR du Hainaut + Hainaut Développement à Mons : l’objectif est le partage d’expériences et l’initiation d’une dynamique en Hainaut avec les Zones de Secours concernées.

· Suivi des demandes des collègues du CR Escaut Lys et CR Haine : partage d’expériences de terrain.

· Nombreux échanges et partages d’expériences au quotidien avec divers CRWs

· Marché cadre suit son cours et la ZSBW + CRDG ont été chargés de rédiger le descriptif technique.

4) Pour rappel, la liste des événements de pollutions accidentelles est régulièrement mise à jour. A titre indicatif, quelques exemples d’intervention du CRDG lors de pollutions accidentelles sont repris à l’action n°695.2  + ci-dessous
En 2023, poursuite des collaborations entre la Zone de Secours du Brabant Wallon, le Brabant Wallon et le CRDG

· Activation d’un alerte du Dispatching de la ZSBW lors d’intervention sur un épisode de pollution, alerte système sur adresse pollution@crdg.be;
· 14/04 : pollution HAP sur Genappe, fuite citerne 

· 21/04 : pollution HAP sur Genappe, fuite citerne

· 25/04 : pollution acétone sur Beauvechain, dépôt sauvage

· 15/05 : pollution désherbant sur Mont-Saint-Guibert, accident routier (cuve de pulvérisateur) 

· 22/06 : perte d’huile hydraulique sur la chaussée à Jodoigne, camion in BW

· 24/06 : pollution HAP sur Incourt, fuite de citerne

· 01/07 : pollution HAP sur Genappe, filet HAP dans les égouts

· 12/07 : pollution HAP sur Hélécine, accident débordement de cuve 

· 17/07 : pollution HAP sur Ramillies, odeur de mazout dans les égouts et cours d’eau irisé

+ 3 cas de pollution sur l’adresse commune pollution@crsenne.be

Autres cas de pollution :

· 12/01 : chantier Infrabel, poser un tuyau d’évacuation des eaux de pluie dans la Dyle, questionnement de la Ville de Ottignies-LLN sur les éventuelles pollutions via la Dyle du chantier et du chemin de fer ;

· 13/01 : pollution Huile Hydraulique, Hannut, accident véhicule

· 06/02 : pollution HAP sur des prés à Orp-Jauche, négligence d’un riverain
Divers passages sur le terrain et conseils au riverain pour évacuation fonds de cuve et divers stockages de HAP en bordure de la petite Gette ;

· 13/02 : pollution par les eaux non décantées (poussière de roche venant d’un puits de forage) au Piétrebais (Incourt) ;

· 20/02 : couleur orange suspecte bief inférieur du Moulin rue de l'abbaye, Jauchelette sur un Non Classé, affluent de la Grande Gette (Jodoigne) ;

Il ne s’agit uniquement d’une pollution visuelle, résurgence d’oxyde ferrique en quantité importante.

· Suivi du site de dépollution (pollution du 6/12/22) rue du Trémouroux sur l’Orbais à Perwez ;

· 19/03 : suivi de la pollution sur le Train, DO colmaté et irisation sur le cours d’eau (boudins absorbants placés)

· 13/03 : pollution HAP, chaussée de Wavre à Grez-Doiceau, négligence véhicule routier

· 27/03 : pollution huile hydraulique suite à la cassure d’un flexible de la machine de chantier travaux SWDE, Marilles
· 03/04 : via système APS du DPC, pollution HAP sur l’Orbais (Perwez), cuve qui déborde dans un établissement scolaire communal.

· Suivi de la pollution du 6/12/22, sur l’Orbais rue de la Gobie à Perwez : investigation du SPW-DPC, suivi et enquête de terrain poursuivis en 2023 : nombreuses réunions en 2023 et bureau d’étude désigné avec sondage et échantillonnage sur la parcelle polluée + fossé et cours d’eau. Les travaux de dépollution de sol ont débuté le 16 août 2023 avec excavation sur toute la parcelle. Suivi régulier avec le service travaux de Perwez afin de changer et évacuer les absorbants et avec le service environnement de Perwez afin d’aider les riverains à introduire un dossier au fond Promaz.

· 2023 à de nombreuses reprises depuis décembre 2022, suivi du dossier de la pollution sur l’Orbais (Perwez) et lien entre bureau d’étude, Commune, société en dépollution et le fond Promaz. Dossier toujours en cours en 2024.

Ce dossier est très énergivore mais permet d’acquérir une réelle expertise de terrain.

Il est impossible de lister les nombreux cas de pollutions en 2023.

· En 2023, le système d’alerte dispatching 112 BW via Verdi envoi automatiquement les interventions de la ZSBW sur l’adresse pollution@crdg.be donc plus de cas de recensés et expérience accrue. 

Quelques exemples de pollutions :

· Walhain : suivi dossier dans le cadre de la vente d’un appartement situé dans la copropriété suite à une pas de pollution de sol - neutralisation de la citerne avant la vente.

· Walhain : constat du ST, vidange de peintures dans les égouts publics.
· Walhain : fuite citerne à Mazout (Nil) "Ry de Lerines", à hauteur du 53 Rue de Sart et sur "Le Hain", à côté du dépôt communal de Walhain 

· Mont-St-Guibert : Signalement d’un déversement de peinture dans l’égout
· Ramillies, 5litres d’huiles environs sur la voirie, Rue de la Mélée (Frambais) 
· Villers-la-Ville (Tilly) - Rue du Bosquet, cuve de mazout déborde dans le vide ventilé - ruisseau dans le jardin.
· Villers-la-Ville : pollution au niveau du Ry du Pré des Queues et du pré des Saules (à Sart-Dames-Avelines)
· Ottignies : mousse blanche, accident société REALCO
· Grez-Doiceau : accident de voiture rue fond du Moulin à hauteur du Beausart, mazout se repend vers le Piétrebais 
· Ottignies : Dyle très noire à plusieurs reprises
Listing pollutions 2023 disponibles sur demande, plus de 50 cas recensés en 2023

N° 746 : PGRI : organiser une visite guidée de projets réalisés via la "subvention Tellier"

RAS en 2023
N°747 : Organiser des rencontres d'information et d’échanges entre les partenaires du CRDG
1) à l’occasion des réunions des organes d’administration et des assemblées générales de l’asbl CRDG (voir le chapitre 13) : 
· lors de l’AG et la cérémonie de signature du PA 2023-2025 le 21/03/23 à Mont-St-Guibert (voir l’action n° 694)
· lors de l’AG du 18/10/23 à Ramillies : volet info/débat consacré au secteur de l’agriculture & eau (voir l’action n° 725) 

2)réunion avec les agents communaux « environnement » et « infractions environnementales » le 9 février à Perwez (voir l’action n° 720)
N°748 : Organiser des sessions de présentation d'actions illustratives réalisées par les partenaires dans le cadre du programme d’actions du CRDG

Pour rappel, ce projet a été reporté de longue date, faute de temps.

RAS en 2023
N°749 : Organiser une rencontre d'information et d’échanges entre les partenaires du CRDG sur le thème "eau et entreprises"

Pour rappel, ce projet a été reporté de longue date, faute de temps.

RAS en 2023
voir l’action n° 727
N°750 : Poursuivre le réseau d'analyse de la qualité des eaux du CRDG

Pour rappel, ce projet a été reporté de longue date, faute de temps.

Pour rappel, le dernier programme d’analyses a été réalisé pour la période 2018-2020.

En décembre 2021, un gros travail de réflexion synthétique sur le réseau d’analyses du CRDG pour la période 2000-2020 a été réalisé, pour servir de guide en vue du programme suivant.

RAS en 2023
N° 751 : Complétion du réseau de panneaux nominatifs en place le long des rivières sur les voiries carrossables et les sentiers/chemins de promenade

1) Pour rappel, coordination de 4 projets globaux pour la pose de panneaux (sur voiries carrossables) sur l’entièreté des territoires communaux non encore ou équipés ou insuffisamment équipés : Perwez, Orp-Jauche, Walhain et Wavre (voir le bilan d’activités 2022).
La livraison des 63 panneaux a été effectuée début 2023 et ils été ont placés sur le terrain par les partenaires communaux.

2) Par ailleurs, comme chaque fois lors de la pose des panneaux, certains d’entre eux ont fait l’objet de controverse : 

· deux panneaux à Perwez, sur les noms utilisés : Ruisseau de Jauchelette et Ruisseau de la Gadafe : suite ci-dessous, via le GT avec l’IGN
· un panneau sur le Ry de Lerrines à Walhain, dont le nom était mal orthographié : apposition d’un autocollant correctif « Ry de Lerinnes » a apporté une solution.
3)  Participation à un GT avec l’IGN pour la mise à jour des hydronymes en Wallonie :
Olivier Pierre, toponymiste à l’IGN, nous a approchés dans le cadre de la mise à jour de la dénomination des cours d’eau à l’Atlas des cours d’eau du SPW-DCENN. L’objectif est de rendre cohérent les dénominations utilisées à l’Atlas et par l’IGN :
26 juin - Une rencontre a été organisée avec Gauthier Maniquet du Cercle historique de Perwez et Olivier Pierre IGN pour discuter de la mise à jour plus globale des hydronymes à l’échelle de la Wallonie au départ du contexte local de Perwez.

16 octobre - Réunion avec IGN-SPW et CRW pour expliquer le projet de révision des hydronymes à l’échelle de la Wallonie
31 octobre – Envoi des données cartographiques sur la signalétique Dyle-Gette pour les panneaux sur les voiries et les sentiers.

6 décembre Mail d’Olivier Pierre pour demandes de participation aux réunions avec les partenaires communaux.  Le CR a répondu OK à raison d’une réunion tous les deux mois.

4) Demandes ponctuelles de panneaux supplémentaires (voiries ou sentiers) en Dyle-Gette : 

· Panneau « La Grande Gette » : a été fabriqué pour la Commune de Hélécine 
· 7 demandes pour des panneaux de type voiries sont en attente de suivi

· 5 demandes pour des panneaux de type « sentier » sont en attente de suivi

5)Signalement de problèmes sur le réseau : 

· Un panneau sur le Ry d’Heuchaux à Lasne nous a été déposé au bureau. Il a été redéposé à la Commune de Lasne pour replacement.

· Deux panneaux sur le ruisseau de Jauchelette à Perwez ont été placés au même endroit : suivi en cours.

· Deux panneaux avaient disparu sur la Grande Gette à Jodoigne suite à des travaux, ils ont été replacés.

N°752 : Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook du CRDG
Le site continue à être régulièrement alimenté sur les diverses actions et thématiques (non quantifiable). Cependant, le travail se fait de façon plus mesurée depuis 2022. En effet, par manque de temps, nous avons dû mettre bémol sur la fréquence de parution et le contenu rédactionnel de notre Lettre d’information (voir l’action n° 755). 
N°753 : Poursuivre l'utilisation de l'outil de sensiblisation/communication sur la problématique des déchets diffus dans les cours d'eau
1) Pour rappel, le CRDG met à disposition de Aer Aqua Terra (AAT) depuis quelques années une tonnelle et une table, avec divers supports de communication :

· Divers panneaux (déchets, temps de dégradation, ...)

· Bâche « mer » pour décor de stand, dupliquée depuis en trois exemplaires

· Divers outils de communication pour AAT (Flag et inscription voiture de service)

· Exposition de divers objets insolites prélevés au fond des eaux

Ce stand est animé en étroite collaboration avec l’asbl Aer Aqua Terra.  Il permet au grand public de mesurer l’ampleur des quantités et les impacts des déchets sur l’écosystème « rivière » (voir l’action n° 719).
Depuis 2021, un nouveau roll-up « déchets et rivières » réalisé par le CRDG fait désormais partie intégrante du stand « info déchets ».

Présence du CRDG pour animer les chantiers de nettoyage Aer Aqua Terra. Accompagnement des bénévoles et sensibilisation sur le thème des déchets diffus mais aussi sur les actions du CRDG : (voir l’action n° 722).
2) Par ailleurs, réunions avec AAT le 05/12/22 + le 19/01/23, pour aider au développement d’un logiciel d’encodage informatique afin de faciliter la gestion quotidienne des inscriptions des bénévoles pour les chantiers de nettoyage et de favoriser ainsi la sensibilisation des groupes de plus en plus nombreux à participer aux actions de nettoyage des cours d’eau (écoles, teambuilding, associations...).
RDV sur : https://aatevents.crdg.be/


- Développement d’un formulaire d’inscription


- Calendrier en ligne et mise à jour des chantiers


- Gestion automatique des e-mails aux bénévoles

Cet outil sera évalué fin 2023 : voir action 719.11
Il s’avère que cet outil est pertinent et efficace, il subira quelques modifications/adaptations d’utilisation. 

N°754 : Développer l'exposition du CRDG et favoriser son itinérance
L’exposition a été présente sur 13 événements grand public (teambuilding, événements ciblés locaux) et 7 animations jeune public (cadre extra-scolaire) pour un nombre total de 2.344 adultes et 476 enfants sensibilisés (voir tableau ci-dessous).

	Date
	Commune
	Nature de l'activité
	Expo
	Présence CR
	Organisateur
	Animateur CR
	Adulte
	Enfant

	2 au 31 janvier
	Commune de Mont-St-Guibert
	Présentation de l'expo - Administration communale
	Oui
	Non
	Commune - Service Culture
	
	50
	0

	20 au 24 mars
	Ottignies-Louvain-la-Neuve
	Semaine de l’eau
	oui
	non
	Maison du développement durable
	
	Voir JWE
	

	Dimanche 26 mars
	Commune de Court-St-Etienne
	Festival En Vrac 
	oui
	non
	Commune de CSE
	
	1500
	

	vendredi 14 et samedi 15 avril
	Chaumont-Gistoux
	Fête des Jardins 
	oui
	non
	Ecolo CHG
	
	200
	50

	jeudi18 mai
	Orp-Jauche
	Fête des Simples à Jandrain
	oui
	non
	Frondaisons asbl
	Alain Harmegnies
	120
	50

	22-mai
	Orp-Jauche
	Teambuilding GSK - Petite Gette
	oui
	Isa,Cathy
	AAT - CRDG
	
	25
	

	25-mai
	Genappe
	Animation scolaire - Ecole Loupoigne
	non
	François
	CRDG
	
	
	19

	05-juin
	Orp-Jauche
	Teambuilding ING - Time4society - Pte Gette
	oui
	Isa,Cathy
	AAT - CRDG
	
	13
	

	30-juin
	Wavre
	Teambuilding AG Insurance - Time4society - Dyle
	oui
	Isa
	AAT - CRDG
	
	24
	

	
	
	
	
	
	
	
	1932
	119

	03-juil
	Perwez
	Ecole communale d'Orbais
	oui
	Cathy et Benjamin
	Ecole
	
	15
	25

	09-juil
	Lasne - Plage Renipont
	Big Jump
	oui
	Isa,Cathy
	Good Planet 
	
	50
	5

	03-sept
	Villers la Ville
	Université d'été - Présentation ZH
	oui
	Jérémie
	CADEV
	
	50
	

	10-sept
	Waterloo
	Parcours Environnement
	oui
	François
	Commune
	Bannière
	60
	40

	01-oct
	La Hulpe
	Chantier AAT - Animations ICLM
	
	Isa
	Commune
	
	50
	

	12-oct
	La Hulpe
	Animations ICLM - Ecole Colibris - 5 classes
	
	Fancois
	Commune 
	
	4
	111

	15-oct
	La Hulpe
	Fête de la Foret de Soignes - 30 ans du CRA
	Oui
	
	CRA
	
	100
	

	21-oct
	Jodoigne
	Place aux enfants
	
	François et Isa
	Commune
	Bannière + kit invertébrés
	5
	20

	25-nov
	Incourt
	Semaine de l'arbre + Animations Grand public
	oui
	François
	Commune
	Puzzle/castor
	50
	10

	22-nov
	Incourt
	Semaine de l'arbre + Animations ICLM + visite Expo
	oui
	François
	Commune
	Jeu de l'oie/ puzzle poisson/ pochoirs
	3
	15

	25-nov
	Ottignies-LLN
	Semaine de l'arbre
	oui
	non
	Commune 
	Bannière
	20
	

	27-déc
	Jodoigne
	Conférence CRDG - Ecole CEPES
	oui
	Isa et Cathy
	CEPES - 2èmes secondaires
	
	5
	90

	04-déc
	La Hulpe
	Animations "mare" - Ecole Colibris - 2 classes P1
	
	non
	Commune
	Module Mare
	
	41

	
	
	
	
	
	
	
	412
	357


+ deux posters sur la thématique « piscicole » et les « points noirs » sont en cours de création (voir l’action n° 734.2).
N°755 : Editer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG + l’agenda du CRDG

Pour rappel : rédaction, réalisation et diffusion de la Lettre d’information électronique du CRDG :

Pour rappel : par manque de temps, une seule Lettre d’information du CRDG (dans une version allégée) a pu être diffusée en 2022 (n° 50, édition de décembre 2022, diffusée en janvier 2023). 
Après une année 2022 bien terne pour cause de manque de temps, nous avons pu reprendre le cours +/- normal de notre rédactionnel :

· LI de mars : programme des JWE 2023 en Dyle-Gette

· LI de mai-juin : articles sur la présence du CRDG à des événements, sur le retour de la visite guidée de 2022 « Leuven entre ville et Dyle : un pari réussi ! », le projet DIPR’Eau & l’outil DIPROS, sur le retour du projet « poissons en classe », annonce de la balade guidée nature en vallée du Train, rappel des deux balades géocaching à Perwez, programme des chantiers AAT à venir, relais de communication pour l’enquête nationale sur la pêche et pour  l’édition 2023 de « Big Jump ».

· LI de juillet-août : articles sur les teambuilding « nettoyage cours d’eau » (diverses entreprises), les chantiers de AAT,  une animation pour une école maternelle à Perwez, un appel à observateurs pour l’inventaire des EEE en Dyle-Gette, divers relais de communication (Natagriwal, SPW-DCENN ...).
· LI de novembre-décembre : articles sur l’inventaire des écrevisses et des EEE en Dyle-Gette, la visite du jardin de pluie à FUSA Gembloux, état d’avancement du projet Life Riparias, annonce projet « Histoire(s) en Gette, divers relais de communication (UCL, Commune de Jodoigne, Cluster H2O).
N°756 : Fournir des articles du CRDG pour bulletins/sites web des communes et associations partenaires du CRDG (sur demande)
1- Fourniture d’articles par le CRDG :
- février : envoi de 8 articles sur des thématiques générales à la Ville d’Ottignies-LLN 

- mai : envoi d’un article de promotion consacré à la pose estivale des calicots de sensibilisation sur les infractions environnementales le long des cours d’eau (envoi à toutes les communes) (voir l’action n° 734.1.2).
- mai : envoi d’articles à la Commune de La Hulpe sur la thématique des déchets verts, pulvérisation, code de bonne pratique du riverain et la balsamine de l'Himalaya.

2- Parution d’articles en rapport avec les « matières » du CRDG (fournis par le CRDG ou rédigés spontanément par les partenaires). Articles parus sur les thématiques suivantes : 1
N° 757 : Projet « Belles photos de rivières sur Facebook »

Pour rappel, ce projet entamé en novembre 2020 consiste à demander le partage d’une photo mensuelle avec le message « nos rivières sont belles, fragiles et vivantes, protégeons-les ! » et une information inspirante.

Le thème de la faune des rivières a été choisi pour 2023.

10 publications en 2023 avec 378 likes et 175 partages sur la page Facebook du CRDG. 
Chaque partage génère des interactions (like et partage) qu’il serait trop chronophage de quantifier.

N°758 : Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
Nb : cette liste n’est pas exhaustive
- 30 janvier : Reportage Canal Zoom à Walhain sur le projet « signalétique des cours d’eau »

- 13 février : Reportage Canal Zoom à Chastre sur le projet « poissons en classe » 

- février : Interview de Nicolas Bariaux dans une émission de Vivacité sur le projet « poissons en classe ».

- 13 février : Reportage radio sur la 1ère (RTBF) sur la problématique de la récupération des cheveux pour créer des supports absorbants

- 13 février : Article dans Lavenir.net sur le projet « poissons en classe »
- 21 février : Bel RTL avec Marc Damanet, SPW-DCENN sur les travaux réalisés sur le Henri Fontaine et la Petite Gette à Orp-Jauche 

- 28 février : Passage dans l’émission RTBF (La Une) « Quel temps pour la Planète ? » sur le projet « poissons en classe »
- 6 mars : envoi du communiqué de presse sur les JWE en Dyle-Gette

- 14 mars : envoi invitation presse pour cérémonie de signature du PA 2023-2025 du CRDG

- 17 mars : émission « L’invité » sur Canal zoom (Journées wallonnes de l’eau) 

- 21 mars : reportages radio Vivacité (RTBF) et Antipode (signature du PA 2023-2025 du CRDG)

- 21 mars : reportage TV Com (signature du PA 2023-2025 du CRDG)

- 21 mars : interview pour L’Avenir (signature du PA 2023-2025 du CRDG)

- 30 mars : reportage TV Com sur les animations scolaires JWE à Orp-Jauche

- 2 mai : envoi d’une photo + texte pour article dans Espace-Vie (MU/CCBW)
- 8 juin : demande de L’Avenir pour relayer les chantiers EEE estivaux

- 09 juillet : Big Jump à Renipont Plage : communiqué de presse en commun avec CRDG, Bubbles And More et Good Planet

- 25 novembre : article vers l’Avenir sur les animations du CRDG lors de la journée de l’arbre à Incourt
N° 759 : PGRI : informations sur la manière de gérer les problèmes d'érosion/ruissellement/coulées boueuses en provenance de la zone agricole

RAS en 2023
N° 760 : PGRI : Informer les propriétaires d'étangs sur les procédures à suivre en matière de vidange

RAS en 2023
+ redondance partielle avec l’action n° 697
N° 761 : PGRI : Créer un répertoire des référents inondations pour le sous-bassin Dyle-Gette

RAS en 2023
N° 762 : PGRI : Initier et/ou favoriser la mise en place de groupes de travail locaux sur la thématique inondation
RAS en 2023
Nouvelles actions :

N°N23DG0881 : Réaliser une publication "code de bonnes pratiques du riverain de cours d'eau"

Voir l’action n° 734.2.1

N°N23DG0882 : mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Espèces exotiques envahissantes et cohabitation avec le castor"

· 27 mars : interviews en vue de recrutement

· 17 avril : engagement de Clément Miramont
Rapport des missions d’inventaires de terrain, Convention EEE/Castor

Le travail réalisé s’inscrit dans une démarche d’inventaires biologiques définis selon la Convention IT CR EEE (SPW Environnement), concernant la répartition et la prolifération des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la région wallonne. S’ensuit une aide aux gestions des plantes invasives en cours ainsi qu’à leurs suivis, et à la gestion du personnel traitant. 

Les espèces concernées sont aussi bien végétales qu’animales, mais l’avantage de cycles de développement spatio-temporellement différents confère aux chargés de mission un calendrier. Les buts sont de confirmer la présence ou l’absence d’une espèce sur un site donné, et deuxièmement pour une présence, de réaliser une base de données uniforme à l’échelle régionale en vue de mieux adapter les gestions, présentes et futures.  

Dès le mois d’avril 2023, et du fait d’un cycle bisannuel, le premier accent est porté sur la Berce du Caucase. 

· En partant d’une base de données existante proposée par les prospecteurs des Contrats Rivière ainsi que par des naturalistes sur des plateformes de sciences participatives (Observations.be…), le SPW met en place sur une application l’opportunité de rassembler les différents « points berce » avec les chiffres suivants : 

· 322 coordonnées GPS sur le sous bassin Dyle-Gette ;  

· 41 points renseignés sont considérés comme résolus car gérés et surveillés depuis plus de 7 ans, soit la durée de vie d’une banque de graines dans le sol ; 

· 281 coordonnées GPS sont revisitées durant plus de deux mois dont 18 investigations ont été limitées par des refus d’accès ou des absences de propriétaires sur les lieux (ex : partie non constitutive du domicile, absence de contact) ;  

· 59 acteurs de terrains, propriétaires ou gestionnaires de sites ont été sensibilisés à la problématique Berce du Caucase sur les inventaires. 

· 264 sites Berces ont été visités (263 revisites et 1 nouvelle population trouvée) et des gestions sont réalisées dans la mesure du possible (population inférieure à 100 pieds) en déracinant intégralement les carottes de chaque pieds de plus d’un an. En réalisant dans un second temps des prospections, une nouvelle population isolée de Berce du Caucase est trouvée sur le sous bassin. A partir de la fin du mois de mai 2023 sont organisées des gestions pour les populations plus importantes de Berces, nécessitant une équipe de plusieurs ouvriers.

Fin mai 2023 commencent des travaux sur d’autres plantes exotiques envahissantes rivulaires et aussi aquatiques. Une liste exhaustive ainsi qu’une base de données GPS reprenant les mêmes termes que pour la berce sont rendues accessibles par le SPW. On y retrouve 12 espèces déjà répandues sur le territoire et 18 émergentes. 

La priorité de visite étant mise sur les espèces les plus préoccupantes par leurs biologies particulièrement adaptées à notre climat, soit 22 espèces sur un total de 30. 

879 sites devront être visités à partir de Juin 2023, avec des consignes précises et spécifiques de comptage pour l’uniformisation des inventaires selon l’échelle DAFOR. Ces méthodes peuvent différer au niveau rivulaire et aquatique, et aussi en fonction de la situation géographique (cours d’eau, plan d’eau isolé ou connecté, plaine alluviale, hors plaine alluviale..). A ce chiffre s’additionnera les éventuelles nouvelles populations d’EEE trouvées fortuitement ou lors de prospections.

Au 25 Juin 2023, un peu moins de 150 acteurs de terrain, propriétaires et gestionnaires ont été sensibilisés aux problématiques des EEE lors des inventaires et gestions.

Durant les mois de Juillet, Aout, Septembre et Octobre 2023, des inventaires d’espèces végétales envahissantes répandues et émergentes se sont poursuivis par le biais de visites et prospections spontanées sur les cours et plans d’eau. 

· Concernant les espèces végétales émergentes, le chargé de mission a revisité 104 sites historiques sur des plans d’eau ou tronçons de rivières ainsi que 16 autres sites historiques hors cours et plans d’eau ; sans comptabiliser les site à Berces, Balsamine ou Elodées, soit 120 sites au total. 

Un seul site contenant potentiellement des émergentes en plan d’eau n’a pas pu être prospecté à cause d’un manque d’autorisation du propriétaire et sera certainement visité en saison estivale 2024 après accord. 

En parallèle, 110 nouveaux sites identifiés comme potentiels accueillant d’EEE ont pu être prospectés grâce à l’accord des partis privés et à l’organisation des pouvoirs publics. Parmi eux, dans un souci de contamination directe par les plans d’eau détenant des espèces végétales émergentes, 15 plans d'eau à proximité immédiate des plans d'eau historiques (ou en chapelets) ont été inspectés. 

En plus, 88 plans d’eau isolés ont été visités spontanément pour acquérir de nouvelles données, et s’y ajoutent 7 sites visités en zones dites «d’ intérêt» ne comportant à proprement parler pas de plans ou cours d’eau (ex : ZHIB, RND..). 

Pour ces zones « d’intérêt » biologique, la totalité des 20 réserves naturelles agréées des sous bassins Dyle et Gette ont pu être visitées. Un compte rendu détaillé (photo, descriptions) ainsi qu’une cartographie des lieux et des éventuelles plantes ont été systématiquement envoyés aux gestionnaires des réserves, reprenant aussi des conseils de bonne gestion lorsque nécessaire. 

*Plantes exotiques envahissantes aquatiques émergentes : Aponogeton dystachios, Cabomba caroliniana, Crassula helmsii, Egeria densa, Hydrocotyle ranunculoides, Lagarosiphon major, Ludwigia grandiflora, L. peploides, Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum, M. rubicaule, M. heterophyllum, Pontederia cordata, Saururus cernuus et Zizania latifolia. 

**Plantes exotiques envahissantes rivulaires : Asclepias syriaca, Houttuynia cordata, Gunnera sp., Koenigia polystachya et Petasites japonicus.

· Les plantes exotiques envahissantes déjà répandues (hors Balsamine et Berce) sur notre territoire ont aussi fait l’objet d’un recensement. Ce dernier nous permet de mieux appréhender les dispersions et les risques d’invasion, mais aussi de mieux connaître l’écologie et la dynamique de ces populations. 

Nous comptabilisons 194 visites de ces accessions en 2023 et elles concernent une liste exhaustive*** de 10 végétaux. 

***Plantes exotiques envahissantes répandues en Wallonie : Acer negundo, Ailanthus altissima, Asters spp, Cornus sericea, Elodea canadensis, Elodea nuttallii, Erythrante guttata, Fallopia sp, Solidago sp, Spiraea sp. 

· Une priorisation en trois catégories (très élevée, élevée et non-prioritaire) des secteurs PARIS a été mise en place par le service public pour ordonner les prospections et les gestions de la Balsamine de l’Himalaya dans tous les CR de Wallonie. 

Le CRDG performe en termes de détection de la Balsamine et la totalité des zones à priorité très élevée ou élevée était déjà cartographiée ; néanmoins 7 cours d’eau ont été suivis**** pour déceler et quantifier l’invasion, ce qui représente 79,1 km linéaires parcourus. L’intégralité de ces linéaires se trouvent sur des secteurs PARIS, pour l’heure, non-prioritaires mais pour lesquels se dresse déjà une cartographie. Cette dernière prospection rend compte de 62.7 km de berges de cours d’eau envahies et 16.4 km de berges de cours d’eau « sains » en zone non-prioritaire. 

****Cours d’eau prospectés en 2023 pour la Balsamine: Pisselet, Balleaux, Louvranges, Marbaise(s), Train, Dyle, Grande Gette. 

Dans un même temps et hors cours d’eau (à plus de 25m des berges) ont été trouvées 52 populations dites « fixes » de Balsamine. 

Au total, ce sont 9 nouvelles populations sources qui ont été identifiées en 2023 sur les sous bassins Dyle et Gette. 

En 2023, 835 points GPS ont été revisités ou créés spontanément concernant la prévention ou la présence avérée de plantes exotiques envahissantes, sans compter les 79km de linéaires de cours d’eau parcourus pour cartographier la présence de balsamine de l’Himalaya.

· Les populations d’écrevisses exotiques envahissantes ont fait l’objet d’un recensement par capture avec nasses dans des plans d’eau publics et privés, connectés et isolés des cours d’eau. Pour l’heure, aucune dérogation n’à été octroyée pour prospecter activement et mettre à jour la base de données d’écrevisses dans le lit des cours d’eau, cette tâche sera accomplie dans la suite du projet. 

Le CRDG a inventorié 58 plans d’eau sur nos deux sous bassins entre 2018 et 2022. 

En 2023, 43 inventaires ont été réalisés, les données de cette cartographie se voient quasiment doubler sous la Convention EEE avec actuellement 101 données «plan d‘eau» pour la cartographie «écrevisses» en Dyle et Gette.

En 2023, nous n’avons pas détecté d’écrevisse invasive dans 31 plans d’eau où nous avions posé des nasses. A l’inverse, nous savons que 12 plans d’eau supplémentaires accueillent des écrevisses envahissantes en Dyle-Gette.

Systématiquement, un compte rendu faisant état des espèces présentes, du nombre de nasses et du nombre de prises ainsi que des photos à l’appui ont été envoyés aux gestionnaires des sites correspondants, tant privés que publics, ainsi que des conseils de gestions possibles et propres à chaque cas. 

Nombre de populations d'écrevisses détectées par espèces pour les sous bassins Dyle-Gette en 2023 :

	Astacus astacus
	Astacus leptodactylus
	Faxonius limosus
	Pacifastacus leniusculus
	Procambarus clarkii
	Autres espèces

	0
	5
	6
	1
	0
	0


A partir de Novembre 2023,

· Cette première année de convention 2023, le monitoring du Castor a débuté au mois de décembre 2023 et se poursuivra en 2024. Présentes en Dyle-Gette, ces populations sont dynamiques et nécessitent une mise à jour de la base de données afin de suivre les déplacements , les échanges et les expansions de territoires. 
La cartographie des territoires (vacants ou occupés) établie par le CRDG avec l’appui de l’asbl Natagora Brabant Wallon couvrait quasi l’entièreté de nos sous bassins. Toutes les données antérieures à 2018 seront mises à jour et une prospection sera faite dans les zones sans données.  Au 15 Janvier 2024, 94 observations prennent part à cette mise à jour et sont retranscrites sur une cartographie des territoires. Les données s’organisent pour la majorités en métrage de linéaires de cours d’eau ainsi qu’en des points plus précis, marquant notamment l’emplacement de terriers/huttes ou encore d’éventuels points problématiques pour les riverains.

Concernant la mission « Rongeurs exotiques » faisant état des populations de rats musqués et de ragondins ainsi que d’éventuels dégâts causés par ceux-ci, elle est actuellement soumise à réflexion entre le service public et les partis en collaboration (piégeurs wallons..). Cette tâche devrait être soumise aux chargés de mission de la Convention EEE/Castors durant l’année 2024. 
Au total pour l’année 2023, 458 acteurs de terrain, propriétaires et gestionnaires ont été sensibilisés aux problématiques des EEE lors de mes inventaires et gestions, ainsi qu’à l’écologie du Castor d’Europe et aux législations en vigueur qui lui sont propres.

En marge de cette Convention, le CRDG participe activement au GT analyse des données qui se réunit périodiquement en vue notamment d’améliorer et d’harmoniser la manière de relever les données sur le terrain. Plus ponctuellement le CRDG a également largement contribué au GT validation des données en vue de certifier les identifications d’espèces avant publication sur le portail international GBIF.

N° nouvelle action  : Mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Développement de la culture du risque d’inondation et de projets visant à améliorer la résilience du territoire face aux inondations »

Le 06/09, le SPW-DESU réunit les 14 CR de W pour échanger sur la possibilité d’introduire un dossier de soutien financier de la Wallonie concernant des missions à confier aux CR de W à propos de la thématique de la prévention des risques liés aux inondations. 
Le principe de participation du CRDG est débattue lors de l’OA du 04/10.

Le 14/12, une proposition de convention (durée : 1 an renouvelable au max 3 fois) organisant une coopération horizontale entre la Région wallonne et les CR de W est soumise par la Ministre. 

Quatre missions sont prévues :

· développer des actions de sensibilisation

· développer un guide pratique pour aider les riverains à réaliser l’auto-diagnostic de leur habitation

· organiser les réunions des Comités techniques par sous-bassins hydrographiques (PGRI & PARIS)

· apporter un soutien auprès des communes qui souhaitent déposer des dossiers de subvention « résilience » destinés à réduire le risque d’inondation et de dommage (cadre : droits de tirage PGRI).

L’ensemble des CR de W signent le document le 18/12. 

Dans la foulée, des réunions de travail sont planifiées début 2024, pour clarifier les missions et préciser le profil des engagements de personnel dans le cadre de la convention (le 08/01, le 12/01 et le 19/01).
5. Mise en place et état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie en 2023
Voir l’action n° 716
6. Rédaction d’un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière en 2023
Voir l’action n° 755
7. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés en 2023
Voir les actions d’animation et de sensibilisation surlignées en jaune au chapitre 4
8. Thématiques des groupes de travail et état d’avancement des travaux en 2023
RAS en 2023
9. Autres activités réalisées en 2023
(ne figurant pas au PA 2023-2025 initial, et n’étant pas non plus ajoutées comme « nouvelles actions » ni en 2023, ni en 2024 ni en 2025)
9.1) Formation-recyclage du personnel :
30 janvier : recyclage secouriste en entreprise, Suarlée 

9.2) Réseau des 14 contrats de rivière de Wallonie :
Pour rappel, nous sommes régulièrement interpelés par des membres du réseau des 14 CR de W ou par le SPW-DESU (coordinateur des CR de Wallonie au sein de la Wallonie) : nous y donnons réponse en fonction de nos disponibilités.
Depuis 2021, un besoin de pouvoir disposer de davantage de moyens pour renforcer la coordination inter-CR de Wallonie s’était fait sentir.
Fin 2022, de nouveaux moyens sont octroyés par la Ministre.

Courant 2023, la plateforme de coordination inter-CR de Wallonie s’est étoffée grâce à l’engagement de 2 nouveaux membres du personnel (1 engagement au sein du SPW-DESU + 1 engagement au sein du CR Meuse aval, grâce à la signature d’une convention de partenariat). 
Mi-2023, une convention de partenariat est en effet signée entre la Région wallonne et les 14 CR de W. 

Différents groupes de travail sont désormais mis en place, sur base d’une évaluation préalable des besoins : 

Cf. détails rapport 2023 de Edmée Lambert.
· GT inventaire des PN

· GT « Animations » 

· GT « Communication »

· GT « Fourniture/Matériel »

· GT « Formation »

· GT « Invasives »

· GT « Indicateurs de performance »

· GT « Formation des agents constatateurs » (projet CRDG spécifique) (voir l’action n° 720)
De nouveaux moyens sont donc consacrés à la coordination des 14 CR de Wallonie, ce qui  explique la multiplication des réunions inter-CR auxquelles le CRGD a participé :

· 23 février : réunion des 14 coordinateurs

· 27 février : Réunion GT animation

· 6 mars : plateforme commune pour encodage des PA 2023-2025 (en viséo)

· 3 avril : mise à jour des indicateurs de performance des CR de W

· 27 avril : plateforme de coordination des CR de W (en viséo)

· 22 mai : réunion GT animation

· 25 mai : réunion des 14 coordinateurs

· 7 septembre : réunion GT Inventaires

· 26 septembre : journée au vert des CR de W à Liège (avec visite de l’exposition « Ordures ») au Musée de la Vie Wallonne , yc exposé du Cluster H20
· 17 octobre : réunion du GT animation
· 20 octobre : GT Formation des agents constatateurs

· 27 novembre : fresque « inondations » 

· 4 décembre : réunion GT Inventaires

· 12 décembre : matériel pédagogique

· 6 décembre : GT Formation des agents constatateurs

· 12 décembre : réunion GT animation

Le CRDG fournit ses réponses le 09/01/24 au questionnaire d’évaluation du pré-rapport d’activités de coordination inter-CR pour la période juillet-décembre 2023.

+ voir l’action n° 692 : implication du CRDG dans le Pôle wallon de l'environnement

9.3) Convention relative à l’encadrement de prestations citoyennes entre le CRDG et le SPW/DGARNE :
L’organisme d’encadrement (CRDG) propose l’encadrement des prestations suivantes : 

1) Nettoyage des cours d’eau, 

2) Participation à des chantiers d’éradication d’espèces exotiques envahissantes, 

3) Aide dans le cadre d’événements (préparation de stands d’exposition, logistiques, …), 

4) Aide lors d’activités d’animation, 

5) Aides lors de projets. 

Le volume horaire offert par l’organisme est de 100 heures

La convention s’étend sur l’année civile 2023.
NB : pas de demande en 2023

9.4 ) Code du bien –être au travail :

Visite de Mensura le 24/10/2023
10. Coordonner et élaborer avec les partenaires un protocole d’accord pour 2023 -2025

Voir le bilan d’activités 2022
Courant 2023, le CRDG a relancé à plusieurs reprises les partenaires retardataires qui n’avaient pas encore communiqué leurs engagements pour la PA 2023-2025 et/ou le suivi final de leurs engagements 2020-2022 : en particulier les Communes de La Hulpe, Lincent et Mont-St-Guibert.
11. Suivi des solutions préconisées par le Comité de rivière (AG du CRDG) en 2022 pour améliorer les résultats du contrat de rivière
(en souligné : les résultats obtenus en 2023)

Pour rappel, il s’agit d’évaluer les solutions préconisées correspondant aux difficultés et problèmes rencontrés l’année précédente (2022) (voir le bilan d’activités 2022 : chapitres 14 et 15)
RAS en 2023
12. Revue de presse
Nb : cette liste n’est pas exhaustive
9 articles presse
1 radio

4 TV

+ en lien avec l’action n° 758 : Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
+ Articles parus dans les bulletins communaux/associatifs (voir l’action n° 756).
13. Nombre et dates des entrevues
Comité de rivière :
· le 21 mars 
· le 18 octobre

Organe d’administration :
· le 18 janvier

· le 1er mars

· le 4 décembre

14. Synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l’année 2023
(concernant tant la mise en œuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les difficultés de mise en œuvre de certains projets)
1) L’année 2023 a vu la conclusion de deux nouvelles conventions de partenariat entre la RW et les 14 CR de Wallonie : l’une portant sur l’inventaire des EEE et castor, l’autre portant sur la culture du risque inondation. 

· la 1ère, conclue en avril 2023, porte sur la problématique des espèces exotiques envahissantes  (voir N°N23DG0882 : mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Espèces exotiques envahissantes et cohabitation avec le castor"

· la 2de, conclue en décembre 2023, porte sur la problématique du risque inondation (N° nouvelle action : Mettre en œuvre la convention de partenariat avec le SPW "Développement de la culture du risque d’inondation et de projets visant à améliorer la résilience du territoire face aux inondations »
Ces deux nouvelles conventions nous ont amenés à devoir souvent répondre dans l’urgence aux multiples sollicitations du SPW en cours d’année.

A noter qu’il en a été de même pour un autre projet de collaboration avec le SPW-DPC/Cabinet Ministre environnement, pour répondre à de multiples sollicitations (voir l’action n° 720)
Outre l’intérêt pour le CRDG de participer à ces deux nouveaux projets, il s’est agi de procéder à un recrutement de personnel (2 équivalents temps plein). :

· Clément Miramont en avril 2023 

· Jérôme Herbaut en mars 2024

Nous sommes persuadés que l’arrivée de ces nouveaux collègues, outre les missions qui leur sont dévolues via les deux nouvelles conventions RW,  offrirons  de nouvelles perspectives à l’équipe et au CRDG dans son ensemble.
Au total, l’équipe compte désormais, au 1er avril 2024 : 8 personnes, correspondant à un total de 6,4 équivalents temps plein (équipe de base à 4,4 ETP + équipe conventions à 2 ETP).
2) En cette année 2023, les actions  « CRDG EEE » (voir les actions n° 697 à 703) et le projet EEE Life Riparias (voir les actions n° 697 à 703) se sont vues sensiblement renforcées grâce à l’engagement de 4 ouvrières saisonnières  (Riparias) et grâce à l’arrivée de Clément Miramont ((voir N°N23DG0882 ).

Il en résulte que nos actions sur le terrain relatives à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, entamées en 2010 et prolongées jusqu’aujourd’hui, se sont vues considérablement « reboostées » en 2023. 

3)En matière de public visé par nos actions en 2023 :

Les chiffres sont nettement à la hausse par rapport à ceux de 2022 :

· grand public : 2.778 par rapport à 2.168

· professionnels : 1.186 par rapport à 947

· jeune public : 1.655 par rapport à 441

· total du public visé : 5.619 par rapport à 3.556

4) le réseau des 14 CR de Wallonie s’est vu renforcé grâce à l’apport de deux nouveaux engagements : Annick au sein du SPW-DESU et Edmée Lambert au sein des 14 CR de Wallonie (via le CR Meuse aval). 
15. Formulation de solutions préconisées en 2023 par le Comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière
Voir l’AG du 09 avril 2024
16. Tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus

17. Relevé des dépenses effectuées pendant l’année 2023 suivant les différents postes budgétaires, approuvé par le Comité de rivière
(frais généraux de fonctionnement, frais de personnel, activités récurrentes, activités spécifiques 2023.
Voir comptes et budget
18. Montants prévisionnels de l’année 2024 budgétisés pour les différents postes, approuvés par le Comité de rivière
Voir comptes et budget
 Contrat de rivière Dyle-Gette asbl


Rapport


d’activités final 2023





janvier-décembre 2023




















<Contrat de rivière Dyle-Gette








PAGE  
3


